УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_2016 г. №\_\_\_

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

**Специалист в сфере управления проектами**

**ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА**

|  |
| --- |
|  |
| Регистрационный номер |

**Содержание**

[I. Общие сведения 1](#_Toc457219628)

[II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 3](#_Toc457219629)

[III. Характеристика обобщенных трудовых функций 5](#_Toc457219630)

[3.1 Обобщенная трудовая функция «Финансово-экономическая подготовка проекта государственно-частного партнерства» 5](#_Toc457219631)

[3.2 Обобщенная трудовая функция «Правовая подготовка проекта государственно-частного партнерства» 13](#_Toc457219632)

[3.3 Обобщенная трудовая функция «Организация и руководство жизненным циклом проекта государственно-частного партнерства» 24](#_Toc457219634)

[4. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта 44](#_Toc457219636)

[4.1. Ответственная организация – разработчик 44](#_Toc457219637)

[4.2. Наименования организаций – разработчиков 44](#_Toc457219638)

# Общие сведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Управление инвестиционными проектами с использованием механизма государственно-частного партнерства* | | | | | |  |  | |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | | | | | | | Код | |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: | | | | | | | | |
| *Обеспечение организации и завершения контрактных обязательств по проектам государственно-частного партнерства на основе применения эффективных инструментов управления проектами с использованием механизма государственно-частного партнерства* | | | | | | | | |
| Группа занятий:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1211 | Управляющие финансовой деятельностью | 2412 | Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям | | 2413 | Финансовые аналитики | | 2611 | Юристы | | 1212 | Управляющие трудовыми ресурсами | 2631 | Экономисты | | 1213 | Руководители в области определения политики и планирования деятельности | 3313 | Помощники бухгалтеров | | 1221 | Руководители служб по сбыту и маркетингу | 3314 | Техники-статистики и персонал родственных занятий, связанных с проведением математических расчетов и вычислений | | 1330 | Руководители служб и подразделений в сфере информационно-коммуникационных технологий | 3342 | Средний юридический персонал | | 1346 | Руководители служб и подразделений в сфере финансовой деятельности и страхования | 4311 | Служащие по бухгалтерским операциям и учету | | 2411 | Бухгалтеры | 4312 | Служащие по обработке статистической, финансовой и страховой информации и ведению расчетов | |  |  |  |  | | | | | | | | | |
| (код ОКЗ[[1]](#endnote-1)) | | (наименование) | | (код ОКЗ) | (наименование) | | | |
| Отнесение к видам экономической деятельности: | | | | | | | | |
| 84.11 | | Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера | | | | |
| 84.12 | | Государственное регулирование деятельности в области здравоохранения, образования, социально-культурного развития и других социальных услуг, кроме социального обеспечения | | | | |
| 84.13 | | Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности предприятий | | | | |
| 70.10 | | Деятельность головных офисов | | | | |
| 70.22 | | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | | | | |
| (код ОКВЭД[[2]](#endnote-2)) | | (наименование вида экономической деятельности) | | | | | | |

# Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | | | Трудовые функции | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | Наименование | уровень квалификации | Наименование | Код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Финансово-экономическая подготовка проекта государственно-частного партнерства | 6 | Сбор и анализ первичной информации | A/01.6 | 6 |
| Формирование финансово-экономической концепции реализации проекта государственно-частного партнерства | A/02.6 | 6 |
| Разработка документации для реализации проекта государственно-частного партнерства | A/03.6 | 6 |
| B | Правовая подготовка проекта государственно-частного партнерства | 6 | Сбор и анализ первичной правовой информации | B/01.6 | 6 |
| Формирование правовой концепции реализации проекта государственно-частного партнерства | B/02.6 | 6 |
| Разработка правовой документации для реализации проекта государственно-частного партнерства | B/03.6 | 6 |
| C | Организация и руководство жизненным циклом проекта государственно-частного партнерства | 7 | Инициация и оценка проекта государственно-частного партнерства | C/01.7 | 7 |
| Планирование деятельности по проекту государственно-частного партнерства | C/02.7 | 7 |
| Организация подготовки проекта государственно-частного партнерства | C/04.7 | 7 |
| Организация проведения публичных процедур | C/06.7 | 7 |
| Организация работы по подготовке конкурсных процедур | C/07.7 | 7 |
| Управление рисками проекта государственно-частного партнерства | C/09.7 | 7 |
| Организация информационной и консультационной поддержки участников проекта государственно-частного партнерства | C/10.7 | 7 |
|  |  |  | Контроль и мониторинг реализации проекта государственно-частного партнерства | C/08.7 | 7 |

# Характеристика обобщенных трудовых функций

## Обобщенная трудовая функция «Финансово-экономическая подготовка проекта государственно-частного партнерства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Финансово-экономическая подготовка проекта государственно-частного партнерства | | | | Код | | A | Уровень квалификации | | 6 |
|  | | | | | | | | | | | |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | |  | | |  | | |
|  | |  | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер профессионального стандарта | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Возможные наименования должностей, профессий | | Специалист по финансово-экономической подготовке и сопровождению проектов государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Требования к образованию и обучению | | Высшее образование - бакалавриат | | | | | | | | | |
| Требования к опыту практической работы | | - | | | | | | | | | |
| Особые условия допуска к работе | | - | | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации (не реже чем раз в три года)  Соблюдение этики делового общения  Соблюдение конфиденциальности информации | | | | | | | | | |
| Дополнительные характеристики   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности | | ОКЗ | 2412 | Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям | | 2631 | Экономисты | | 4312 | Служащие по обработке статистической, финансовой и страховой информации и ведению расчетов | | ЕКС | - | - | | ОКПДТР | - | - | | ОКСО | 080105 | Финансы и кредит | | | | | | | | | | | | |

### Трудовая функция «Сбор и анализ первичной информации»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сбор и анализ первичной информации | | | | Код | A/01.6 | | | Уровень (подуровень) квалификации | | | 6 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | | | |  | | |  | |
|  | |  | | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер  профессионального стандарта | | |
|  | |  | | | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Оценка затрат, необходимых для реализации проекта в формате государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Анализ экономической целесообразности реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Анализ финансовых рисков реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
|  | | Анализ коммерческих рисков реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
|  | | Анализ налоговых рисков реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
|  | | Описание проекта государственно-частного партнерства и обоснование его актуальности | | | | | | | | | | |
|  | | Определение целей и задач реализации проекта государственно-частного партнерства, определяемые с учетом целей и задач, которые предусмотрены документами стратегического планирования | | | | | | | | | | |
|  | | Анализ и сбор сведений о публичном партнере | | | | | | | | | | |
|  | | Оценка возможности получения сторонами соглашения дохода от реализации проекта | | | | | | | | | | |
|  | | Прогнозирование объема финансирования проекта, в том числе прогнозируемый объем финансирования проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и объем частного финансирования, в том числе необходимый объем собственных средств частного партнера и (или) необходимый объем заемного финансирования, а также планируемый срок погашения кредитов и займов в случае, если предусматривается заемное финансирование | | | | | | | | | | |
|  | | Описание рисков (при их наличии), связанных с реализацией проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
|  | | Сбор и анализ сведений об эффективности проекта и обоснование его сравнительного преимущества | | | | | | | | | | |
|  | | Подготовка отчета о прогнозируемых затратах и экономической целесообразности реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах | | | | | | | | | | |
| Использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов | | | | | | | | | | |
| Анализировать данные из множественных источников и оценивать качество и достоверность предоставленной информации по явным и неявным признакам | | | | | | | | | | |
| Планировать затраты для проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Оценивать эффективность проектов на основе интегральной оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев | | | | | | | | | | |
| Описывать денежные потоки проекта, налоговые и иные обязательные платежи применительно к выбранной юридической схеме проекта | | | | | | | | | | |
| Осуществлять поиск информации | | | | | | | | | | |
| Анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях потенциальных рынков для государственно-частного партнерства /муниципально-частное партнерство | | | | | | | | | | |
| Оценивать конкурентоспособность предлагаемых проектов на потенциальных рынках | | | | | | | | | | |
| Использовать эконометрические методы прогнозирования развития рынка на кратко, среднесрочную и долгосрочную перспективу | | | | | | | | | | |
| Выявлять и оценивать степень (уровень) риска проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать матрицу рисков проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Анализировать долгосрочные целевые программы | | | | | | | | | | |
| Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению | | | | | | | | | | |
| Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования взаимных интересов проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать и проводить презентации и видеоконференции по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
|  | | Методика оценки затрат, необходимых для реализации проекта в формате государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика анализа экономической целесообразности реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика анализа финансовых рисков реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика анализа коммерческих рисков реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика анализа налоговых рисков реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика описания проекта государственно-частного партнерства и обоснование его актуальности | | | | | | | | | | |
| Методика определения целей и задач реализации проекта государственно-частного партнерства, определяемые с учетом целей и задач, которые предусмотрены документами стратегического планирования | | | | | | | | | | |
| Методика анализа и сбора сведений о публичном партнере | | | | | | | | | | |
| Методика оценки возможности получения сторонами соглашения дохода от реализации проекта | | | | | | | | | | |
| Методика прогнозирования объема финансирования проекта, в том числе прогнозируемый объем финансирования проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и объем частного финансирования, в том числе необходимый объем собственных средств частного партнера и (или) необходимый объем заемного финансирования, а также планируемый срок погашения кредитов и займов в случае, если предусматривается заемное финансирование | | | | | | | | | | |
| Методика описания рисков (при их наличии), связанных с реализацией проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика сбора и анализа сведений об эффективности проекта и обоснование его сравнительного преимущества | | | | | | | | | | |
| Методика подготовки отчета о прогнозируемых затратах и экономической целесообразности реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Нормативно-правовая база по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | | |
| Налоговое законодательство | | | | | | | | | | |
| Бюджетный кодекс Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| Методические документы по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | | |
| Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов | | | | | | | | | | |
| Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения | | | | | | | | | | |
| Методика оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения | | | | | | | | | | |
| Показатели бюджетной эффективности (дисконтированный показатель бюджетной эффективности, индекс бюджетной эффективности, период окупаемости проекта для бюджета, период окупаемости проекта для бюджета, дисконтированный период окупаемости проекта для бюджета) | | | | | | | | | | |
| Показатели инвестиционной привлекательности проекта (чистая приведенная стоимость, простой период окупаемости (РВР), дисконтированный период окупаемости, внутренняя норма доходности | | | | | | | | | | |
| Основные механизмы финансирования инвестиционных проектов государственно-частного партнерства/муниципально-частное партнерство | | | | | | | | | | |
| Инструменты проектного финансирования | | | | | | | | | | |
| Рынок капитала и его инструментарий | | | | | | | | | | |
| Особенности применения механизмов государственно-частного партнерства для различных отраслей народного хозяйства | | | | | | | | | | |
| Практика по государственно-частному партнерству на территории Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| Международная практика по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Другие характеристики | |  | | | | | | | | | | |

### Трудовая функция «Формирование финансово-экономической концепции реализации проекта государственно-частного партнерства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Формирование финансово-экономической концепции реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | Код | A/02.6 | | | Уровень (подуровень) квалификации | | | 6 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | | | |  | | |  | |
|  | |  | | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер  профессионального стандарта | | |
|  | |  | | | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Обоснование бюджетной эффективности реализации проекта государственно-частного партнерства на условиях государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разработка и обоснование тарифных и иных решений по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Определение механизмов получения прибыли частным партнером по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разработка вариантов привлечения финансирования в проект государственно-частного партнерства и определение источников финансирования | | | | | | | | | | |
| Обоснование необходимого финансового участия сторон по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Обоснование необходимых бюджетных субсидий по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разработка финансовой модели проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разработка бизнес-плана проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разработка информационного меморандума для банка | | | | | | | | | | |
| Защита бизнес-плана подготовленного в соответствии с требованиями институтов развития и финансовых организаций | | | | | | | | | | |
| Подготовка отчета о финансово-экономической концепции реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Организация финансового закрытия проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах | | | | | | | | | | |
| Использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов | | | | | | | | | | |
| Анализировать данные из множественных источников и оценивать качество и достоверность предоставленной информации по явным и неявным признакам | | | | | | | | | | |
| Оценивать эффективность проектов на основе интегральной оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев | | | | | | | | | | |
| Описывать денежные потоки проекта, налоговые и иные обязательные платежи применительно к выбранной юридической схеме проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Осуществлять поиск информации по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях потенциальных рынков для государственно-частного партнерства/муниципально-частное партнерство | | | | | | | | | | |
| Оценивать конкурентоспособность предлагаемых проектов на потенциальных рынках | | | | | | | | | | |
| Использовать эконометрические методы прогнозирования развития рынка на кратко, среднесрочную и долгосрочную перспективу | | | | | | | | | | |
| Выявлять и оценивать степень (уровень) риска по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать матрицу рисков по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Анализировать долгосрочные целевые программы | | | | | | | | | | |
| Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования взаимных интересов по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать и проводить презентации и видеоконференции по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению | | | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Методика обоснования бюджетной эффективности реализации проекта государственно-частного партнерства на условиях государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика разработки и обоснование тарифных и иных решений по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика определения механизмов получения прибыли частным партнером по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика разработки вариантов привлечения финансирования в проект государственно-частного партнерства и определение источников финансирования | | | | | | | | | | |
| Методика обоснования необходимого финансового участия сторон по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика обоснования необходимых бюджетных субсидий по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика разработки финансовой модели проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика разработки бизнес-плана проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика разработки информационного меморандума для банка | | | | | | | | | | |
| Методика защиты бизнес-плана подготовленного в соответствии с требованиями институтов развития и финансовых организаций | | | | | | | | | | |
| Методика подготовки отчета о финансово-экономической концепции реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика организации финансового закрытия проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Нормативно-правовая база по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | | |
| Налоговое законодательство | | | | | | | | | | |
| Бюджетный кодекс Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| Методические документы по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | | |
| Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов | | | | | | | | | | |
| Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения | | | | | | | | | | |
| Методика оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения | | | | | | | | | | |
| Показатели бюджетной эффективности (дисконтированный показатель бюджетной эффективности, индекс бюджетной эффективности, период окупаемости проекта для бюджета, период окупаемости проекта для бюджета, дисконтированный период окупаемости проекта для бюджета) | | | | | | | | | | |
| Показатели инвестиционной привлекательности проекта (чистая приведенная стоимость, простой период окупаемости, дисконтированный период окупаемости, внутренняя норма доходности. | | | | | | | | | | |
| Основные механизмы финансирования инвестиционных проектов государственно-частного партнерства/муниципально-частное партнерство | | | | | | | | | | |
| Методы расчета эффективности финансовой модели | | | | | | | | | | |
| Инструменты проектного финансирования | | | | | | | | | | |
| Рынок капитала и его инструментарий | | | | | | | | | | |
| Особенности применения механизмов государственно-частного партнерства для различных отраслей народного хозяйства | | | | | | | | | | |
| Практика по государственно-частному партнерству на территории Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| Международная практика государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Другие характеристики | |  | | | | | | | | | | |

### Трудовая функция «Разработка документации для реализации проекта государственно-частного партнерства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Разработка документации для реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | Код | A/03.6 | | | Уровень (подуровень) квалификации | | | 6 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | | | |  | | |  | |
|  | |  | | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер  профессионального стандарта | | |
|  | |  | | | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Подготовка разделов конкурсной документации, а именно: | | | | | | | | | | |
| Подготовка условий конкурса по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Подготовка требований, которые предъявляются к профессиональным, деловым качествам представивших заявки на участие в конкурсе лиц и в соответствии с которыми проводится предварительный отбор участников конкурса | | | | | | | | | | |
| Подготовка исчерпывающего перечня документов и материалов, форму их направления лицами, представляющими заявки на участие в конкурсе, конкурсные предложения, и участниками конкурса | | | | | | | | | | |
| Подготовка критериев конкурса по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Определение порядка предоставления разъяснений положений конкурсной документации по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Определение указания на способы обеспечения частным партнером исполнения обязательств по соглашению, а также требование о представлении документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств частного партнера по соглашению по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Определение размера задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по заключению соглашения (далее - задаток), порядок и срок его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | | | | | | | | | | |
| Определение порядка рассмотрения и оценки конкурсных предложений и порядка определения победителя конкурса по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Выработка рекомендаций по управлению финансовыми, коммерческими и налоговыми рисками по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах | | | | | | | | | | |
| Использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов | | | | | | | | | | |
| Анализировать данные из множественных источников и оценивать качество и достоверность предоставленной информации по явным и неявным признакам | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать критерии оценки конкурсных предложений по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Осуществлять поиск информации по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Выявлять и оценивать степень (уровень) риска по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать матрицу рисков по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования взаимных интересов по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать и проводить презентации и видеоконференции по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Методика подготовки разделов конкурсной документации | | | | | | | | | | |
| Методика выработки рекомендаций по управлению финансовыми, коммерческими и налоговыми рисками по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Нормативно-правовая база по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | | |
| Нормативно-правовая база об инвестиционной деятельности в Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| Нормативно-правовая база о концессионных соглашениях | | | | | | | | | | |
| Нормативно-правовая база в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | | | | | | | | | | |
| Законодательное регулирование критериев оценки конкурсных предложений | | | | | | | | | | |
| Налоговое законодательство Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| Бюджетный кодекс Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| Методические документы по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | | |
| Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов | | | | | | | | | | |
| Региональные законы о государственно-частном партнерстве | | | | | | | | | | |
| Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения | | | | | | | | | | |
| Методика оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения | | | | | | | | | | |
| Показатели бюджетной эффективности (дисконтированный показатель бюджетной эффективности, индекс бюджетной эффективности, период окупаемости проекта для бюджета, период окупаемости проекта для бюджета, дисконтированный период окупаемости проекта для бюджета) | | | | | | | | | | |
| Показатели инвестиционной привлекательности проекта (чистая приведенная стоимость, простой период окупаемости, дисконтированный период окупаемости, внутренняя норма доходности. | | | | | | | | | | |
| Особенности применения механизмов государственно-частного партнерства для различных отраслей народного хозяйства | | | | | | | | | | |
| Практика по государственно-частному партнерству на территории Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| Международная практика государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Другие характеристики | |  | | | | | | | | | | |

## Обобщенная трудовая функция «Правовая подготовка проекта государственно-частного партнерства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Правовая подготовка проекта государственно-частного партнерства | | | | Код | | B | Уровень квалификации | | 6 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | |  | | |  | |
|  | |  | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | | | | | | | | | | |
| Возможные наименования должностей, профессий | | Специалист по правовой подготовке и сопровождению проектов государственно-частного партнерства | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Требования к образованию и обучению | | Высшее образование – бакалавриат | | | | | | | | |
| Требования к опыту практической работы | | - | | | | | | | | |
| Особые условия допуска к работе | | - | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации (не реже чем раз в три года)  Соблюдение этики делового общения  Соблюдение конфиденциальности информации | | | | | | | | |
| Дополнительные характеристики   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности | | ОКЗ | 2412 | Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям | | 2631 | Экономисты | | 4312 | Служащие по обработке статистической, финансовой и страховой информации и ведению расчетов | | ЕКС | - | - | | ОКПДТР | - | - | | ОКСО | 080105 | Финансы и кредит | | | | | | | | | | | |



### Трудовая функция «Сбор и анализ первичной правовой информации»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сбор и анализ первичной правовой информации | | | | Код | | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | | 6 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | |  | | |  | |
|  | |  | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер  профессионального стандарта | | | |
|  | |  | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Анализ вопросов развития локальных нормативных актов | | | | | | | | |
| Анализ правоустанавливающих документов | | | | | | | | |
| Анализ прав на имущество | | | | | | | | |
| Анализ вопросов подготовки земельного участка | | | | | | | | |
| Определение прав собственности, обременений и ограничений на объект государственно-частного партнерства | | | | | | | | |
| Анализ правовых рисков | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах | | | | | | | | | |
| Использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов | | | | | | | | | |
| Анализировать данные из множественных источников и оценивать качество и достоверность предоставленной информации по явным и неявным признакам | | | | | | | | | |
| Осуществлять поиск информации | | | | | | | | | |
| Выявлять и оценивать правовые риски по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Разрабатывать матрицу рисков по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования взаимных интересов по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Разрабатывать и проводить презентации и видеоконференции по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Оценивать степень (уровень) риска по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению | | | | | | | | | |
| Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования взаимных интересов по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Методика анализа вопросов развития локальных нормативных актов | | | | | | | | | |
| Методика анализа правоустанавливающих документов | | | | | | | | | |
| Методика анализа прав на имущество | | | | | | | | | |
| Методика анализа вопросов подготовки земельного участка | | | | | | | | | |
| Методика определения прав собственности, обременений и ограничений на объект государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Методика анализа правовых рисков | | | | | | | | | |
| Нормативно-правовая база по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | |
| Законодательное регулирование критериев оценки конкурсных предложений | | | | | | | | | |
| Бюджетный кодекс Российской Федерации | | | | | | | | | |
| Методические документы по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | |
| Региональные законы о государственно-частном партнерстве | | | | | | | | | |
| Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения | | | | | | | | | |
| Особенности применения механизмов государственно-частного партнерства для различных отраслей народного хозяйства | | | | | | | | | |
| Практика по государственно-частному партнерству на территории Российской Федерации | | | | | | | | | |
| Международная практика по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | |
| Другие характеристики | |  | | | | | | | | |

### Трудовая функция «Формирование правовой концепции реализации проекта государственно-частного партнерства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Формирование правовой концепции реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | Код | | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | | 6 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | |  | | |  | |
|  | |  | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер  профессионального стандарта | | |
|  | |  | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Разработка вариантов применения организационно-правовой формы государственно-частного партнерства | | | | | | | | |
| Формирование предложений по разработке и корректировке нормативно-правовых актов субъекта Российской Федерации для реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | |
| Разработка юридической структуры отношений участников проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | |
| Выработка рекомендаций по управлению правовыми рисками по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах | | | | | | | | | |
| Использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов | | | | | | | | | |
| Анализировать данные из множественных источников и оценивать качество и достоверность предоставленной информации по явным и неявным признакам | | | | | | | | | |
| Осуществлять поиск информации | | | | | | | | | |
| Выявлять и оценивать правовые риски по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Разрабатывать матрицу рисков по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Разрабатывать мероприятия по управлению правовыми рисками по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования взаимных интересов по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Разрабатывать и проводить презентации и видеоконференции | | | | | | | | | |
| Разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Оценивать степень (уровень) риска по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению | | | | | | | | | |
| Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования взаимных интересов по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Методика разработки вариантов применения организационно-правовой формы государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Методика формирования предложений по разработке и корректировке нормативно-правовых актов субъекта Российской Федерации для реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Методика разработки юридической структуры отношений участников проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Методика выработки рекомендаций по управлению правовыми рисками по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Нормативно-правовая база по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | |
| Законодательное регулирование критериев оценки конкурсных предложений | | | | | | | | | |
| Градостроительный кодекс Российской Федерации | | | | | | | | | |
| Земельное законодательство Российской Федерации | | | | | | | | | |
| Налоговое законодательство Российской Федерации | | | | | | | | | |
| Бюджетный кодекс Российской Федерации | | | | | | | | | |
| Методические документы по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | |
| Региональные законы о государственно-частном партнерстве | | | | | | | | | |
| Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения | | | | | | | | | |
| Особенности применения механизмов государственно-частного партнерства для различных отраслей народного хозяйства | | | | | | | | | |
| Практика по государственно-частному партнерству на территории Российской Федерации | | | | | | | | | |
| Международная практика по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Другие характеристики | |  | | | | | | | | |

### Трудовая функция «Разработка правовой документации для реализации проекта государственно-частного партнерства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Разработка правовой документации для реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | Код | | B/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | | 6 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | |  | | |  | |
|  | |  | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер  профессионального стандарта | | | |
|  | |  | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Подготовка документов для оформления отношений участников проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | |
| Оформление правоустанавливающих документов | | | | | | | | |
| Подготовка документов для организации и проведения конкурса | | | | | | | | |
| Подготовка разделов конкурсной документации | | | | | | | | |
| Подготовка решения о реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | |
| Подготовка условий конкурса по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | |
| Подготовка требований, которые предъявляются к профессиональным, деловым качествам представивших заявки на участие в конкурсе лиц и в соответствии с которыми проводится предварительный отбор участников конкурса | | | | | | | | |
| Подготовка требований о наличии необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, свидетельств о допуске саморегулируемых организаций к выполнению предусмотренных соглашением работ и иных необходимых для реализации соглашения разрешений | | | | | | | | |
| Подготовка исчерпывающего перечня документов и материалов, форму их направления лицами, представляющими заявки на участие в конкурсе, конкурсные предложения, и участниками конкурса | | | | | | | | |
| Подготовка критериев конкурса по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | |
| Определение сроков размещения сообщения о проведении конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, или направления уведомления лицам в соответствии с решением о заключении соглашения одновременно с приглашением принять участие в конкурсе | | | | | | | | |
| Определение порядка представления заявок на участие в конкурсе и требования, предъявляемые к ним по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | |
| Определение места и срока представления заявок на участие в конкурсе (даты, время начала и истечения срока) по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | |
| Определение порядка, места и срока предоставления конкурсной документации по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | |
| Определение порядка предоставления разъяснений положений конкурсной документации по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | |
| Определение указания на способы обеспечения частным партнером исполнения обязательств по соглашению, а также требование о представлении документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств частного партнера по соглашению по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | |
| Определение размера задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по заключению соглашения (далее - задаток), порядок и срок его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | | | | | | | | |
| Определение порядка, места и срока представления конкурсных предложений (даты и время начала и истечения этого срока) по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | |
| Определение порядка и срока изменения и (или) отзыва заявок на участие в конкурсе и конкурсных предложений по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | |
| Определение порядка, места, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | |
| Определение порядка и срока проведения предварительного отбора участников конкурса, дату подписания протокола о проведении предварительного отбора участников конкурса в случае, если такой отбор предусмотрен условиями конкурса по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | |
| Определение порядка, места, даты и времение вскрытия конвертов с конкурсными предложениями по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | |
| Определение порядка рассмотрения и оценки конкурсных предложений и порядка определения победителя конкурса по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | |
| Определение срока подписания протокола о результатах проведения конкурса по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | |
| Определение срока подписания соглашения и срока и порядка проведения переговоров с победителем конкурса по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | |
| Подготовка проекта соглашения, включающего в себя существенные условия и иные не противоречащие законодательству Российской Федерации условия | | | | | | | | |
| Заключение соглашения с победителем конкурса на право заключения соглашения или с иным лицом, имеющим право на заключение такого соглашения | | | | | | | | |
| Внесение изменений в соглашение при наличии согласия публичного партнера и частного партнера | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах | | | | | | | | | |
| Использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов | | | | | | | | | |
| Анализировать данные из множественных источников и оценивать качество и достоверность предоставленной информации по явным и неявным признакам | | | | | | | | | |
| Разрабатывать критерии оценки конкурсных предложений по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Осуществлять поиск информации | | | | | | | | | |
| Выявлять и оценивать правовые риски по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Разрабатывать матрицу рисков по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Разрабатывать мероприятия по управлению правовыми рисками по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях рынка | | | | | | | | | |
| Оценивать степень (уровень) риска по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению | | | | | | | | | |
| Определять элементы соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, определяющие форму государственно-частного партнерства, форму муниципально-частного партнерства, а также обязательства сторон соглашения, вытекающие из этих элементов | | | | | | | | | |
| Определять значения критериев эффективности проекта и значения показателей его сравнительного преимущества, на основании которых получено положительное заключение уполномоченного органа, а также обязательства сторон по реализации соглашения в соответствии с этими значениями | | | | | | | | | |
| Определять сведения об объекте соглашения, в том числе его технико-экономические показатели | | | | | | | | | |
| Определять обязательства публичного партнера обеспечить предоставление частному партнеру предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением, земельного участка (земельных участков), срок заключения договора аренды такого земельного участка, и размер арендной платы за такой земельный участок или порядок ее определения | | | | | | | | | |
| Определять срок и (или) порядок определения срока действия соглашения | | | | | | | | | |
| Определять условие и порядок возникновения права частной собственности на объект соглашения | | | | | | | | | |
| Определять обязательства сторон соглашения обеспечить осуществление мероприятий по исполнению соглашения, в том числе исполнению обязательств, вытекающих из элементов соглашения, в соответствии с графиками осуществления каждого мероприятия в предусмотренные этими графиками сроки, а также порядок осуществления таких мероприятий | | | | | | | | | |
| Определять порядок и сроки возмещения расходов сторон соглашения, в том числе в случае его досрочного прекращения | | | | | | | | | |
| Определять способы обеспечения исполнения частным партнером обязательств по соглашению (предоставление банком или иной кредитной организацией независимой гарантии (банковской гарантии), передача публичному партнеру в залог прав частного партнера по договору банковского счета, страхование риска ответственности частного партнера за нарушение обязательств по соглашению), размеры предоставляемого финансового обеспечения и срок, на который оно предоставляется | | | | | | | | | |
| Определять обязательства сторон в связи с досрочным прекращением соглашения, обязательства сторон в связи с заменой частного партнера, в том числе обязательство частного партнера передать находящийся в его собственности объект соглашения публичному партнеру | | | | | | | | | |
| Определять ответственность сторон соглашения в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по соглашению | | | | | | | | | |
| Определять объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках реализации соглашения | | | | | | | | | |
| Определять обязательство частного партнера по реализации произведенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в течение срока, установленного соглашением, а также требования к качеству этих товаров, работ, услуг | | | | | | | | | |
| Определять обязательство частного партнера по предоставлению потребителям установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами представительных органов местного самоуправления льгот, в том числе льгот по оплате товаров, работ, услуг | | | | | | | | | |
| Определять распределение между сторонами соглашения риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта соглашения, иного передаваемого публичным партнером частному партнеру по соглашению имущества | | | | | | | | | |
| Определять обязательство частного партнера по осуществлению за свой счет страхования риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта соглашения, иного передаваемого публичным партнером частному партнеру по соглашению имущества | | | | | | | | | |
| Определять особенности внесения изменений в соглашение | | | | | | | | | |
| Определять обязательства сторон по подготовке территории, необходимой для создания объекта соглашения и (или) осуществления деятельности, предусмотренной соглашением, в том числе по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, по образованию земельного участка (земельных участков) | | | | | | | | | |
| Определять обязательство публичного партнера обеспечить рассмотрение и утверждение проекта планировки территории, проекта межевания территории, сроки выполнения данного обязательства, если это входит в его компетенцию | | | | | | | | | |
| Определять обязательство сторон соглашения по передаче результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации, необходимых для исполнения соглашения | | | | | | | | | |
| Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования взаимных интересов | | | | | | | | | |
| Разрабатывать и проводить презентации и видеоконференции по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Методика подготовки документов для оформления отношений участников проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Методика оформления правоустанавливающих документов | | | | | | | | | |
| Методика подготовки документов для организации и проведения конкурса | | | | | | | | | |
| Методика подготовки разделов конкурсной документации | | | | | | | | | |
| Методика подготовки решения о реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Методика подготовки условий конкурса по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Методика подготовки требований, которые предъявляются к профессиональным, деловым качествам представивших заявки на участие в конкурсе лиц и в соответствии с которыми проводится предварительный отбор участников конкурса | | | | | | | | | |
| Методика подготовки требований о наличии необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, свидетельств о допуске саморегулируемых организаций к выполнению предусмотренных соглашением работ и иных необходимых для реализации соглашения разрешений | | | | | | | | | |
| Методика подготовки исчерпывающего перечня документов и материалов, форму их направления лицами, представляющими заявки на участие в конкурсе, конкурсные предложения, и участниками конкурса | | | | | | | | | |
| Методика подготовки критериев конкурса по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Методика определения сроков размещения сообщения о проведении конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, или направления уведомления лицам в соответствии с решением о заключении соглашения одновременно с приглашением принять участие в конкурсе | | | | | | | | | |
| Методика определения порядка представления заявок на участие в конкурсе и требования, предъявляемые к ним по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Методика определения места и срока представления заявок на участие в конкурсе (даты, время начала и истечения срока) по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Методика определения порядка, места и срока предоставления конкурсной документации по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Методика определения порядка предоставления разъяснений положений конкурсной документации по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Методика определения указания на способы обеспечения частным партнером исполнения обязательств по соглашению, а также требование о представлении документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств частного партнера по соглашению по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Методика определения размера задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по заключению соглашения (далее - задаток), порядок и срок его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | | | | | | | | | |
| Методика определения порядка, места и срока представления конкурсных предложений (даты и время начала и истечения этого срока) по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Методика определения порядка и срока изменения и (или) отзыва заявок на участие в конкурсе и конкурсных предложений по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Методика определения порядка, места, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Методика определения порядка и срока проведения предварительного отбора участников конкурса, дату подписания протокола о проведении предварительного отбора участников конкурса в случае, если такой отбор предусмотрен условиями конкурса по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Методика определения порядка, места, даты и времени вскрытия конвертов с конкурсными предложениями по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Методика определения порядка рассмотрения и оценки конкурсных предложений и порядка определения победителя конкурса по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Методика определения срока подписания протокола о результатах проведения конкурса по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Методика определения срока подписания соглашения и срока и порядка проведения переговоров с победителем конкурса по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Методика подготовки проекта соглашения, включающего в себя существенные условия и иные не противоречащие законодательству Российской Федерации условия | | | | | | | | | |
| Методика заключение соглашения с победителем конкурса на право заключения соглашения или с иным лицом, имеющим право на заключение такого соглашения | | | | | | | | | |
| Методика внесения изменений в соглашение при наличии согласия публичного партнера и частного партнера | | | | | | | | | |
| Нормативно-правовая база по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | |
| Нормативно-правовая база об инвестиционной деятельности в Российской Федерации | | | | | | | | | |
| Нормативно-правовая база о концессионных соглашениях | | | | | | | | | |
| Нормативно-правовая база в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | | | | | | | | | |
| Градостроительный кодекс Российской Федерации | | | | | | | | | |
| Земельное законодательство Российской Федерации | | | | | | | | | |
| Налоговое законодательство Российской Федерации | | | | | | | | | |
| Бюджетный кодекс Российской Федерации | | | | | | | | | |
| Законодательное регулирование критериев оценки конкурсных предложений | | | | | | | | | |
| Бюджетный кодекс Российской Федерации | | | | | | | | | |
| Методические документы по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | |
| Региональные законы о государственно-частном партнерстве | | | | | | | | | |
| Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения | | | | | | | | | |
| Особенности применения механизмов государственно-частного партнерства для различных отраслей народного хозяйства | | | | | | | | | |
| Практика по государственно-частному партнерству на территории Российской Федерации | | | | | | | | | |
| Международная практика государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Другие характеристики | |  | | | | | | | | |

## Обобщенная трудовая функция «Организация и руководство жизненным циклом проекта государственно-частного партнерства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Организация и руководство жизненным циклом проекта государственно-частного партнерства | | | | Код | | C | Уровень квалификации | | 7 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | |  | | |  | |
|  | |  | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | | | | | | | | | | |
| Возможные наименования должностей, профессий | | Специалист в сфере управления проектами государственно-частного партнерства  Специалист по организации и управлению инвестиционными проектами государственно-частного партнерства | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Требования к образованию и обучению | | Высшее образование – магистратура | | | | | | | | |
| Требования к опыту практической работы | | - | | | | | | | | |
| Особые условия допуска к работе | | - | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации (не реже чем раз в три года)  Соблюдение этики делового общения  Соблюдение конфиденциальности информации | | | | | | | | |
| Дополнительные характеристики   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности | | ОКЗ | 2412 | Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям | | 2631 | Экономисты | | 4312 | Служащие по обработке статистической, финансовой и страховой информации и ведению расчетов | | ЕКС | - | - | | ОКПДТР | - | - | | ОКСО | 080105 | Финансы и кредит | | | | | | | | | | | |



### Трудовая функция «Инициация и первичный отбор проекта государственно-частного партнерства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Инициация и оценка проекта государственно-частного партнерства | | | | Код | С/01.6 | | | Уровень (подуровень) квалификации | | | 6 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | | | |  | | |  | |
|  | |  | | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер  профессионального стандарта | | |
|  | |  | | | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Оценка реализации проекта государственно-частного партнерства на соответствие планам стратегического развития публичного образования | | | | | | | | | | |
| Формирование резюме проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Оценка соответствия проекта принципам государственно-частного партнерства / муниципально-частное партнерство / | | | | | | | | | | |
| Организация проведения предпроектного анализа, определение укрупненных финансово-экономических, технических показателей и организационно-правовых условий реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Оценка социальных эффектов от реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Организация определения технологической реализуемости проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Определение сроков реализации проекта или порядка определения такого срока | | | | | | | | | | |
| Оценка возможности эксплуатации, и (или) технического использования, и (или) передачи в частную собственность объекта соглашения | | | | | | | | | | |
| Анализ и планирование распределения рисков реализации проекта государственно-частного партнерства между всеми участниками проекта | | | | | | | | | | |
| Планирование реагирования на риски по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Выявление ограничений и допущений реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Выбор организационно-правовой формы государственно-частного партнерства проекта | | | | | | | | | | |
| Обоснование необходимости реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разработка предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Проведение оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства и определение его сравнительного преимущества | | | | | | | | | | |
| Формирование информационного пакета по проекту государственно-частного партнерства (инвестиционный меморандум, инвестиционное предложение) | | | | | | | | | | |
| Размещение информации о проекте государственно-частного партнерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | | | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах | | | | | | | | | | |
| Использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов | | | | | | | | | | |
| Анализировать данные из множественных источников и оценивать качество и достоверность предоставленной информации по явным и неявным признакам | | | | | | | | | | |
| Оценивать эффективность проектов на основе интегральной оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев | | | | | | | | | | |
| Оценивать денежные потоки проекта, налоговые и иные обязательные платежи применительно к выбранной юридической схеме проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Осуществлять поиск информации | | | | | | | | | | |
| Осуществлять маркетинговые исследования | | | | | | | | | | |
| Анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях потенциальных рынков для государственно-частного партнерства/муниципально-частное партнерство | | | | | | | | | | |
| Оценивать конкурентоспособность предлагаемых проектов на потенциальных рынках | | | | | | | | | | |
| Использовать эконометрические методы прогнозирования развития рынка на кратко, среднесрочную и долгосрочную перспективу | | | | | | | | | | |
| Проводить анализ сильных и слабых сторон а также возможностей и угроз со стороны внешней окружающей среды | | | | | | | | | | |
| Продвигать проект государственно-частного партнерства на рынок | | | | | | | | | | |
| Анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях рынка | | | | | | | | | | |
| Использовать эконометрические методы прогнозирования развития рынка на кратко, среднесрочную и долгосрочную перспективу | | | | | | | | | | |
| Оценивать степень (уровень) риска по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению | | | | | | | | | | |
| Выявлять и оценивать степень (уровень) риска по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать матрицу рисков по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать мероприятия по управлению рисками по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Анализировать принципиальные технические решения и технологии, предлагаемые для реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Анализировать долгосрочные целевые программы | | | | | | | | | | |
| Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования взаимных интересов по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать и проводить презентации и видеоконференции по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Организовывать групповую работу, коммуникации по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Проводить совещания по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Методика оценки реализации проекта государственно-частного партнерства на соответствие планам стратегического развития публичного образования | | | | | | | | | | |
| Методика формирования резюме проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика оценки соответствия проекта принципам государственно-частного партнерства / муниципально-частное партнерство / | | | | | | | | | | |
| Методика организации проведения предпроектного анализа, определение укрупненных финансово-экономических, технических показателей и организационно-правовых условий реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика оценки социальных эффектов от реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика организации определения технологической реализуемости проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика определения сроков реализации проекта или порядка определения такого срока | | | | | | | | | | |
| Методика оценки возможности эксплуатации, и (или) технического использования, и (или) передачи в частную собственность объекта соглашения | | | | | | | | | | |
| Методика анализа и планирования распределения рисков реализации проекта государственно-частного партнерства между всеми участниками проекта | | | | | | | | | | |
| Методика планирования реагирования на риски по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика выявления ограничений и допущений реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика выбора организационно-правовой формы государственно-частного партнерства проекта | | | | | | | | | | |
| Методика обоснования необходимости реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика разработки предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика проведения оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства и определение его сравнительного преимущества | | | | | | | | | | |
| Методика формирования информационного пакета по проекту государственно-частного партнерства (инвестиционный меморандум, инвестиционное предложение) | | | | | | | | | | |
| Методика размещения информации о проекте государственно-частного партнерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | | | | | | | | | | |
| Нормативно-правовая база по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | | |
| Градостроительный кодекс Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| Земельное законодательство Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| Налоговое законодательство Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| Бюджетный кодекс Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| Планы стратегического развития публичных образований | | | | | | | | | | |
| Параметры бюджета субъектов Российской Федерации или муниципальных образований | | | | | | | | | | |
| Принципы оценки состояния земельного участка и объектов инфраструктуры, необходимых для реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методики оценки затрат на подготовку земельного участка, проектирование, получение согласований, разрешений | | | | | | | | | | |
| Методические документы по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | | |
| Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов | | | | | | | | | | |
| Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения | | | | | | | | | | |
| Методика оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения | | | | | | | | | | |
| Системный анализ, теория принятия решений | | | | | | | | | | |
| Теория управления рисками | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовые формы государственно-частного партнерства/муниципально-частное партнерство | | | | | | | | | | |
| Основные механизмы финансирования инвестиционных проектов государственно-частного партнерства/муниципально-частное партнерство | | | | | | | | | | |
| Инструменты проектного финансирования | | | | | | | | | | |
| Рынок капитала и его инструментарий | | | | | | | | | | |
| Особенности применения механизмов государственно-частного партнерства для различных отраслей народного хозяйства | | | | | | | | | | |
| Практика по государственно-частному партнерству на территории Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| Международная практика по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | | |
| Другие характеристики | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |

### Трудовая функция «Планирование деятельности по проекту государственно-частного партнерства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Планирование деятельности по проекту государственно-частного партнерства | | | | Код | С/02.6 | | | Уровень (подуровень) квалификации | | | 6 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | | | |  | | |  | |
|  | |  | | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер  профессионального стандарта | | |
|  | |  | | | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Структурирование проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Проведение предварительных переговоров с потенциальными частными партнерами по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разработка организационной структуры для организации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разработка план-графика организации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разработка коммуникаций между участниками проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах | | | | | | | | | | |
| Использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов | | | | | | | | | | |
| Анализировать данные из множественных источников и оценивать качество и достоверность предоставленной информации по явным и неявным признакам | | | | | | | | | | |
| Осуществлять поиск информации по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Выявлять и оценивать степень (уровень) риска по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать матрицу рисков по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать мероприятия по управлению рисками по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Анализировать принципиальные технические решения и технологии, предлагаемые для реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Анализировать долгосрочные целевые программы | | | | | | | | | | |
| Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования взаимных интересов по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать и проводить презентации и видеоконференции по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Декомпозировать проект на стандартные этапы с четко установленными результатами | | | | | | | | | | |
| Планировать и управлять затратами проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Оценивать эффективность использования ресурсов по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Описывать детальное распределение ролей и полномочий между участниками проекта и соответствующие взаимосвязи | | | | | | | | | | |
| Планировать потребности проекта государственно-частного партнерства в специалистах | | | | | | | | | | |
| Составлять штатную структуру проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать структуру и содержание организационных документов по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Составлять планы работ по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Организовывать групповую работу, коммуникации по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Проводить совещания по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях рынка | | | | | | | | | | |
| Использовать эконометрические методы прогнозирования развития рынка на кратко, среднесрочную и долгосрочную перспективу | | | | | | | | | | |
| Оценивать степень (уровень) риска по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению | | | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Методика структурирования проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика проведения предварительных переговоров с потенциальными частными партнерами по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика разработки организационной структуры для организации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика разработки план-графика организации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика разработки коммуникаций между участниками проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Нормативно-правовая база по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | | |
| Градостроительный кодекс Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| Земельное законодательство Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| Налоговое законодательство Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| Бюджетный кодекс Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| Планы стратегического развития публичных образований | | | | | | | | | | |
| Параметры бюджета субъектов Российской Федерации или муниципальных образований | | | | | | | | | | |
| Принципы оценки состояния земельного участка и объектов инфраструктуры, необходимых для реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методики оценки затрат на подготовку земельного участка, проектирование, получение согласований, разрешений | | | | | | | | | | |
| Методические документы по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | | |
| Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов | | | | | | | | | | |
| Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения | | | | | | | | | | |
| Методика оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения | | | | | | | | | | |
| Системный анализ, теория принятия решений | | | | | | | | | | |
| Методы и модели управления проектами | | | | | | | | | | |
| Управление персоналом | | | | | | | | | | |
| Теория управления рисками | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовые формы государственно-частного партнерства/муниципально-частное партнерство | | | | | | | | | | |
| Основные механизмы финансирования инвестиционных проектов государственно-частного партнерства/муниципально-частное партнерство | | | | | | | | | | |
| Инструменты проектного финансирования | | | | | | | | | | |
| Рынок капитала и его инструментарий | | | | | | | | | | |
| Особенности применения механизмов государственно-частного партнерства для различных отраслей народного хозяйства | | | | | | | | | | |
| Практика по государственно-частному партнерству на территории Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| Международная практика по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | | |
| Другие характеристики | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |

### роцесса подготовки проекта государственно-частного партнерства»

### Трудовая функция «Организация подготовки проекта государственно-частного партнерства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Организация подготовки проекта государственно-частного партнерства | | | | Код | С/04.6 | | | Уровень (подуровень) квалификации | | | 6 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | | | |  | | |  | |
|  | |  | | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер  профессионального стандарта | | |
|  | |  | | | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Разработка состава работ по подготовке проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Формирование графика мероприятий по подготовке проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разработка технических заданий для выполнения работ по правовой подготовке проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Привлечение специалистов для правовой подготовки проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Организация приемки результатов правовой подготовки проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разработка технических заданий для выполнения работ по финансово-экономической подготовке проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Привлечение специалистов для финансово-экономической подготовки проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Организация приемки результатов экономической подготовки проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разработка технических заданий для выполнения работ по технической подготовке проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Привлечение специалистов для технической подготовки проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Организация приемки результатов технической подготовки проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разработка технических заданий для проведения экологической экспертизы проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Привлечение специалистов для проведения экологической экспертизы проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Организация приемки результатов экологической экспертизы проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах | | | | | | | | | | |
| Использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов | | | | | | | | | | |
| Анализировать данные из множественных источников и оценивать качество и достоверность предоставленной информации по явным и неявным признакам | | | | | | | | | | |
| Оценивать эффективность проектов на основе интегральной оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Оценивать денежные потоки проекта, налоговые и иные обязательные платежи применительно к выбранной юридической схеме проекта по государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Осуществлять поиск информации | | | | | | | | | | |
| Выявлять и оценивать степень (уровень) рисков по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать матрицу рисков по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать мероприятия по управлению рисками по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Анализировать принципиальные технические решения и технологии, предлагаемые для реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Анализировать долгосрочные целевые программы | | | | | | | | | | |
| Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования взаимных интересов по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать и проводить презентации и видеоконференции по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Составлять планы работ по проекту по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Оценивать эффективность использования ресурсов по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Организовывать групповую работу, коммуникации по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях рынка | | | | | | | | | | |
| Использовать эконометрические методы прогнозирования развития рынка на кратко, среднесрочную и долгосрочную перспективу | | | | | | | | | | |
| Оценивать степень (уровень) риска по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению | | | | | | | | | | |
| Проводить совещания по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Методика разработки состава работ по подготовке проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика формирования графика мероприятий по подготовке проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика разработки технических заданий для выполнения работ по правовой подготовке проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика привлечения специалистов для правовой подготовки проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика организации приемки результатов правовой подготовки проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика разработки технических заданий для выполнения работ по финансово-экономической подготовке проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика привлечения специалистов для финансово-экономической подготовки проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика организации приемки результатов экономической подготовки проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика разработки технических заданий для выполнения работ по технической подготовке проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика привлечения специалистов для технической подготовки проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика организации приемки результатов технической подготовки проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика разработки технических заданий для проведения экологической экспертизы проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика привлечения специалистов для проведения экологической экспертизы проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика организации приемки результатов экологической экспертизы проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Нормативно-правовая база по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | | |
| Градостроительный кодекс Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| Земельное законодательство Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| Налоговое законодательство Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| Бюджетный кодекс Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| Планы стратегического развития публичных образований | | | | | | | | | | |
| Параметры бюджета субъектов Российской Федерации или муниципальных образований | | | | | | | | | | |
| Принципы оценки состояния земельного участка и объектов инфраструктуры, необходимых для реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методики оценки затрат на подготовку земельного участка, проектирование, получение согласований, разрешений | | | | | | | | | | |
| Методические документы по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | | |
| Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов | | | | | | | | | | |
| Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения | | | | | | | | | | |
| Методика оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения | | | | | | | | | | |
| Системный анализ, теория принятия решений | | | | | | | | | | |
| Методы и модели управления проектами | | | | | | | | | | |
| Управление персоналом | | | | | | | | | | |
| Теория управления рисками | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовые формы государственно-частного партнерства/муниципально-частное партнерство | | | | | | | | | | |
| Основные механизмы финансирования инвестиционных проектов государственно-частного партнерства/муниципально-частное партнерство | | | | | | | | | | |
| Инструменты проектного финансирования | | | | | | | | | | |
| Рынок капитала и его инструментарий | | | | | | | | | | |
| Особенности применения механизмов государственно-частного партнерства для различных отраслей народного хозяйства | | | | | | | | | | |
| Практика по государственно-частному партнерству на территории Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| Международная практика по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | | |
| Другие характеристики | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |

### анизация проведения экологической экспертизы»

### Трудовая функция «Организация проведения публичных процедур и информационной поддержки»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Организация проведения публичных процедур и информационной поддержки | | | | Код | С/06.6 | | | Уровень (подуровень) квалификации | | | 6 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | | | |  | | |  | |
|  | |  | | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер  профессионального стандарта | | |
|  | |  | | | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Подготовка информационных и аналитических материалов по теме публичных слушаний, в том числе: | | | | | | | | | | |
| Подготовка информации о проекте государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Подготовка решения о реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Подготовка реестра соглашений о государственно-частном партнерстве | | | | | | | | | | |
| Подготовка результатов мониторинга реализации соглашения по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Подготовка отчетов о результатах проверок исполнения частным партнером обязательств по соглашению государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Подготовка конкурсной документации и информации о порядке проведения конкурсных процедур по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Подготовка иной информации, подлежащей размещению в соответствии с настоящим Федеральным законом по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Организация публичных слушаний по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Привлечение информационных каналов для информирования о проекте на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", за исключением информации, составляющей государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, в средствах массовой информации | | | | | | | | | | |
| Информация о проекте государственно-частного партнерства, проекте муниципально-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Обсуждение в прессе результатов проекта с получением обратной связи от нужной целевой аудитории по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах | | | | | | | | | | |
| Использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов | | | | | | | | | | |
| Анализировать данные из множественных источников и оценивать качество и достоверность предоставленной информации по явным и неявным признакам | | | | | | | | | | |
| Осуществлять поиск информации | | | | | | | | | | |
| Выявлять и оценивать степень (уровень) риска по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать матрицу рисков по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать мероприятия по управлению рисками по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования взаимных интересов по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать и проводить презентации и видеоконференции по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Организовывать групповую работу, коммуникации по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях рынка | | | | | | | | | | |
| Использовать эконометрические методы прогнозирования развития рынка на кратко, среднесрочную и долгосрочную перспективу | | | | | | | | | | |
| Оценивать степень (уровень) риска по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению | | | | | | | | | | |
| Проводить совещания по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Методика подготовки информационных и аналитических материалов по теме публичных слушаний, в том числе: | | | | | | | | | | |
| Методика подготовки информации о проекте государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика подготовки решения о реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика подготовки реестра соглашений о государственно-частном партнерстве | | | | | | | | | | |
| Методика подготовки результатов мониторинга реализации соглашения по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика подготовки отчетов о результатах проверок исполнения частным партнером обязательств по соглашению государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика подготовки конкурсной документации и информации о порядке проведения конкурсных процедур по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика подготовки иной информации, подлежащей размещению в соответствии с настоящим Федеральным законом по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика организации публичных слушаний по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика привлечения информационных каналов для информирования о проекте на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", за исключением информации, составляющей государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, в средствах массовой информации | | | | | | | | | | |
| Методика подготовки информации о проекте государственно-частного партнерства, проекте муниципально-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика подготовки обсуждения в прессе результатов проекта с получением обратной связи от нужной целевой аудитории по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Нормативно-правовая база по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | | |
| Градостроительный кодекс Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| Земельное законодательство Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| Планы стратегического развития публичных образований | | | | | | | | | | |
| Параметры бюджета субъектов Российской Федерации или муниципальных образований | | | | | | | | | | |
| Принципы оценки состояния земельного участка и объектов инфраструктуры, необходимых для реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методические документы по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | | |
| Системный анализ, теория принятия решений | | | | | | | | | | |
| Теория управления рисками | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовые формы государственно-частного партнерства/муниципально-частное партнерство | | | | | | | | | | |
| Основные механизмы финансирования инвестиционных проектов государственно-частного партнерства/муниципально-частное партнерство | | | | | | | | | | |
| Особенности применения механизмов государственно-частного партнерства для различных отраслей народного хозяйства | | | | | | | | | | |
| Практика по государственно-частному партнерству на территории Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| Международная практика государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Другие характеристики | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |

### Трудовая функция «Организация работы по подготовке конкурсных процедур»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Организация работы по подготовке конкурсной процедуры и проведению конкурса | | | | Код | С/07.6 | | | Уровень (подуровень) квалификации | | | 6 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | | | |  | | |  | |
|  | |  | | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер  профессионального стандарта | | |
|  | |  | | | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Работа с потенциальными частными партнерами и получение технико-экономической информации по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разработка технических заданий для выполнения работ по подготовке конкурса по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Контроль подготовки конкурсной документации по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Организация проведения предварительного отбора потенциальных участников конкурса по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Организация проведения конкурса по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Размещение сообщения о проведении конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, или в случае проведения закрытого конкурса срок направления лицам, определенным решением о реализации проекта, уведомления о проведении закрытого конкурса с приглашением принять участие в закрытом конкурсе | | | | | | | | | | |
| Представление заявок на участие в конкурсе по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Проведение предварительного отбора участников конкурса по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Представление конкурсных предложений по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Рассмотрение, оценка конкурсных предложений и определение победителя конкурса по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Подписание протокола о результатах проведения конкурса, размещение сообщения о результатах проведения конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, и уведомление участников конкурса о результатах проведения конкурса | | | | | | | | | | |
| Контроль финансового закрытия проекта | | | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах | | | | | | | | | | |
| Использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов | | | | | | | | | | |
| Анализировать данные из множественных источников и оценивать качество и достоверность предоставленной информации по явным и неявным признакам | | | | | | | | | | |
| Осуществлять поиск информации | | | | | | | | | | |
| Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования взаимных интересов | | | | | | | | | | |
| Оценивать разработанные критерии оценки конкурсных предложений | | | | | | | | | | |
| Оценивать разработанные разделы конкурсной документации | | | | | | | | | | |
| Оценивать предложения потенциальных частных партнеров | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Составлять планы работ по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Оценивать эффективность использования ресурсов по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Организовывать групповую работу, коммуникации по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях рынка | | | | | | | | | | |
| Использовать эконометрические методы прогнозирования развития рынка на кратко, среднесрочную и долгосрочную перспективу | | | | | | | | | | |
| Оценивать степень (уровень) риска по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению | | | | | | | | | | |
| Проводить совещания по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Методика работы с потенциальными частными партнерами и получение технико-экономической информации по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика разработки технических заданий для выполнения работ по подготовке конкурса по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика контроля подготовки конкурсной документации по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика организации проведения предварительного отбора потенциальных участников конкурса по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика организации проведения конкурса по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика размещения сообщения о проведении конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, или в случае проведения закрытого конкурса срок направления лицам, определенным решением о реализации проекта, уведомления о проведении закрытого конкурса с приглашением принять участие в закрытом конкурсе | | | | | | | | | | |
| Методика представления заявок на участие в конкурсе по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика проведения предварительного отбора участников конкурса по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика представления конкурсных предложений по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика вскрытия конвертов с конкурсными предложениями по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика рассмотрения, оценка конкурсных предложений и определение победителя конкурса по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика подписания протокола о результатах проведения конкурса, размещения сообщения о результатах проведения конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, и уведомление участников конкурса о результатах проведения конкурса | | | | | | | | | | |
| Методика контроля финансового закрытия проекта | | | | | | | | | | |
| Нормативно-правовая база по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | | |
| Нормативно-правовая база об инвестиционной деятельности в Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| Нормативно-правовая база о концессионных соглашениях | | | | | | | | | | |
| Нормативно-правовая база о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | | | | | | | | | | |
| Законодательное регулирование критериев оценки конкурсных предложений | | | | | | | | | | |
| Методические документы по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | | |
| Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов | | | | | | | | | | |
| Региональные законы о государственно-частном партнерстве | | | | | | | | | | |
| Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения | | | | | | | | | | |
| Методика оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения | | | | | | | | | | |
| Особенности применения механизмов государственно-частного партнерства для различных отраслей народного хозяйства | | | | | | | | | | |
| Практика по государственно-частному партнерству на территории Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| Международная практика по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | | |
| Методические документы по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | | |
| Другие характеристики | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |

### Контроль посударственно-частного партнерства»

### -частного партнерства»

### Трудовая функция «Управление рисками проекта государственно-частного партнерства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Управление рисками проекта государственно-частного партнерства | | | | Код | С/11.7 | | | Уровень (подуровень) квалификации | | | 7 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | | | |  | | |  | |
|  | |  | | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер  профессионального стандарта | | |
|  | |  | | | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Выявление и документирование рисков по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Оценка и ранжирование выявленных рисков по вероятности и степени влияния на результат проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Определение методов и инструментов управления рисками | | | | | | | | | | |
| Разработка мероприятий по управлению рисками | | | | | | | | | | |
| Контрольные мероприятия по управлению рисками | | | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах | | | | | | | | | | |
| Использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов | | | | | | | | | | |
| Анализировать данные из множественных источников и оценивать качество и достоверность предоставленной информации по явным и неявным признакам | | | | | | | | | | |
| Осуществлять поиск информации | | | | | | | | | | |
| Выявлять и оценивать степень (уровень) риска по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать матрицу рисков по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать мероприятия по управлению рисками по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Оценивать эффективность использования ресурсов по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Организовывать групповую работу, коммуникации по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Проводить совещания по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях рынка | | | | | | | | | | |
| Использовать эконометрические методы прогнозирования развития рынка на кратко, среднесрочную и долгосрочную перспективу | | | | | | | | | | |
| Оценивать степень (уровень) риска по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать, внедрять, контролировать и оценивать мероприятия по совершенствованию бизнес-процессов по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Методика выявления и документирование рисков по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика оценки и ранжирование выявленных рисков по вероятности и степени влияния на результат проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика определения методов и инструментов управления рисками | | | | | | | | | | |
| Методика разработки мероприятий по управлению рисками | | | | | | | | | | |
| Методика проведения контрольных мероприятий по управлению рисками | | | | | | | | | | |
| Нормативно-правовая база по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | | |
| Методические документы по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | | |
| Системный анализ, теория принятия решений | | | | | | | | | | |
| Методы и модели управления проектами | | | | | | | | | | |
| Теория управления рисками | | | | | | | | | | |
| Особенности применения механизмов государственно-частного партнерства для различных отраслей народного хозяйства | | | | | | | | | | |
| Практика по государственно-частному партнерству на территории Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| Международная практика государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Другие характеристики | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |

### Трудовая функция «Организация информационной и консультационной поддержки участников проекта государственно-частного партнерства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Организация информационной и консультационной поддержки участников проекта государственно-частного партнерства | | | | Код | С/12.7 | | | Уровень (подуровень) квалификации | | | 7 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | | | |  | | |  | |
|  | |  | | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер  профессионального стандарта | | |
|  | |  | | | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Определение потребностей различных участников проекта государственно-частного партнерства в информационной и консультационной поддержке по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разработка и планирование мероприятий по информационной и консультационной поддержке участников проекта государственно-частного партнерства по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Анализ результатов запланированных мероприятий, оценка их эффективности по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях рынка | | | | | | | | | | |
| Использовать эконометрические методы прогнозирования развития рынка на кратко, среднесрочную и долгосрочную перспективу | | | | | | | | | | |
| Оценивать степень (уровень) риска по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Методика определения потребностей различных участников проекта государственно-частного партнерства в информационной и консультационной поддержке по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика разработки и планирование мероприятий по информационной и консультационной поддержке участников проекта государственно-частного партнерства по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика анализа результатов запланированных мероприятий, оценка их эффективности по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Другие характеристики | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |

### Трудовая функция «Контроль исполнения обязательств на стадии реализации проекта государственно-частного партнерства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Контроль и мониторинг реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | Код | С/09.7 | | | Уровень (подуровень) квалификации | | | 7 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | | | |  | | |  | |
|  | |  | | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер  профессионального стандарта | | |
|  | |  | | | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Разработка рабочего план-графика контроля исполнения контрактных обязательств по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Контроль текущих промежуточных результатов по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Оценка соответствия промежуточных результатов проекта контрактным обязательствам по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Выявление отклонений от план-графика исполнения контрактных обязательств и анализ причин по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Организация совещаний с участниками проекта государственно-частного партнерства по проблемным вопросам и определение мероприятий по их устранению | | | | | | | | | | |
| Организация корректировки контрактной документации по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Организация информационного взаимодействия по проекту государственно-частного партнерства между участниками проекта | | | | | | | | | | |
| Обеспечение межведомственной координации деятельности | | | | | | | | | | |
| Мониторинг и содействие в прохождении согласований и получении разрешений по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Мониторинг и управление исполнением государственных обязательств по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Организация завершения проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Составление отчетов о ходе реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Работа в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» | | | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах | | | | | | | | | | |
| Использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов | | | | | | | | | | |
| Анализировать данные из множественных источников и оценивать качество и достоверность предоставленной информации по явным и неявным признакам | | | | | | | | | | |
| Осуществлять поиск информации | | | | | | | | | | |
| Анализировать принципиальные технические решения и технологии, применяемые для реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Анализировать долгосрочные целевые программы | | | | | | | | | | |
| Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования взаимных интересов по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Составлять планы работ по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Оценивать эффективность использования ресурсов по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Организовывать групповую работу, коммуникации по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях рынка | | | | | | | | | | |
| Использовать эконометрические методы прогнозирования развития рынка на кратко, среднесрочную и долгосрочную перспективу | | | | | | | | | | |
| Оценивать степень (уровень) риска по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению | | | | | | | | | | |
| Проводить совещания по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать, внедрять, контролировать и оценивать мероприятия по совершенствованию бизнес-процессов по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Методика разработки рабочего план-графика контроля исполнения контрактных обязательств по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика контроля текущих промежуточных результатов по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика оценки соответствия промежуточных результатов проекта контрактным обязательствам по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика выявления отклонений от план-графика исполнения контрактных обязательств и анализ причин по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика организации совещаний с участниками проекта государственно-частного партнерства по проблемным вопросам и определение мероприятий по их устранению | | | | | | | | | | |
| Методика организации корректировки контрактной документации по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика организации информационного взаимодействия по проекту государственно-частного партнерства между участниками проекта | | | | | | | | | | |
| Методика обеспечения межведомственной координации деятельности | | | | | | | | | | |
| Методика мониторинга и содействия в прохождении согласований и получении разрешений по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика мониторинга и управления исполнением государственных обязательств по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика организации завершения проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика составления отчетов о ходе реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методика работы в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» | | | | | | | | | | |
| Нормативно-правовая база по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | | |
| Градостроительный кодекс Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| Земельное законодательство Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| Налоговое законодательство Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| Бюджетный кодекс Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| Параметры бюджета субъектов Российской Федерации или муниципальных образований | | | | | | | | | | |
| Принципы оценки состояния земельного участка и объектов инфраструктуры, необходимых для реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методики оценки затрат на подготовку земельного участка, проектирование, получение согласований, разрешений | | | | | | | | | | |
| Методические документы по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | | |
| Системный анализ, теория принятия решений | | | | | | | | | | |
| Методы и модели управления проектами | | | | | | | | | | |
| Управление персоналом | | | | | | | | | | |
| Теория управления рисками | | | | | | | | | | |
| Основные механизмы финансирования инвестиционных проектов государственно-частного партнерства/муниципально-частное партнерство | | | | | | | | | | |
| Инструменты проектного финансирования | | | | | | | | | | |
| Рынок капитала и его инструментарий | | | | | | | | | | |
| Особенности применения механизмов государственно-частного партнерства для различных отраслей народного хозяйства | | | | | | | | | | |
| Практика по государственно-частному партнерству на территории Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| Международная практика государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Другие характеристики | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |

«Обеспечение исполнения проекта государственно

# Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта

## 4.1. Ответственная организация – разработчик

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «ЮФК-Консалтинг» | | | |
| (наименование организации) | | | |
|  | Директор Гросс М.Н. |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |

## 4.2. Наименования организаций – разработчиков

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Ассоциация участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных квалификаций» |
| 2. | Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Финансовый университет), город Москва |

1. Общероссийский классификатор занятий. [↑](#endnote-ref-1)
2. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. [↑](#endnote-ref-2)