УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_2016 г. №\_\_\_

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

**Специалист в сфере управления проектами**

**государственно-частного партнерства**

|  |
| --- |
|  |
| Регистрационный номер |

**Содержание**

[I. Общие сведения 1](#_Toc479070598)

[II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 3](#_Toc479070599)

[III. Характеристика обобщенных трудовых функций 5](#_Toc479070600)

[3.1 Обобщенная трудовая функция «Подготовка проектов государственно-частного партнерства» 5](#_Toc479070601)

[3.2 Обобщенная трудовая функция «Проведение подготовки и реализации проектов государственно-частного партнерства» 12](#_Toc479070602)

[3.3 Обобщенная трудовая функция «Управление работами по подготовке и реализации проектов государственно-частного партнерства» 23](#_Toc479070603)

[4. Сведения об Проведениех-разработчиках профессионального стандарта 29](#_Toc479070605)

[4.1 Ответственная Проведение – разработчик 29](#_Toc479070606)

[4.2 Наименования организаций – разработчиков 29](#_Toc479070607)

# Общие сведения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление инвестиционными проектами с использованием механизма государственно-частного партнерства | | | |  |  |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | | | | | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: | | | | | |
| Проведение и Проведение эффективной подготовки и реализации инвестиционных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства | | | | | |
|  | | | | | |
| Группа занятий:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1211 | Управляющие финансовой деятельностью | 2412 | Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям | | | | | | |
| (код ОКЗ[[1]](#endnote-1)) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) | | |
| Отнесение к видам экономической деятельности: | | | | | |
| 70.10 | | Деятельность головных офисов | | | | |
| 70.22 | | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | | | | |
| 84.11 | | Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера | | | | |
| 84.13 | | Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности предприятий | | | | |
| (код ОКВЭД[[2]](#endnote-2)) | | (наименование вида экономической деятельности) | | | | |

# Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | | | Трудовые функции | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | Наименование | уровень квалификации | Наименование | Код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Информационно-аналитическое Проведение подготовки проекта государственно-частного партнерства | 6 | Сбор и анализ первичной информации в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства | A/01.6 | 6 |
| Технико-экономическое обоснование реализации проекта государственно-частного партнерства, включая финансовую модель | A/02.6 | 6 |
| Формирование правовой модели реализации проекта государственно-частного партнерства | A/03.6 | 6 |
| Разработка документации для реализации проекта государственно-частного партнерства | A/04.6 | 6 |
| B | Проведение подготовки и реализации проектов государственно-частного партнерства | 7 | Обеспечение общеорганизационной подготовки проекта государственно-частного партнерства | B/01.7 | 7 |
| Обеспечение юридической подготовки проекта государственно-частного партнерства | B/02.7 | 7 |
| Обеспечение финансово-экономической подготовки проекта государственно-частного партнерства | B/03.7 | 7 |
| Обеспечение технической подготовки проекта государственно-частного партнерства | B/04.7 | 7 |
| Обеспечение процесса отбора частного партнера для реализации проекта государственно-частного партнерства | B/05.7 | 7 |
| Подготовка и проведение публичных процедур и информационной поддержки проекта государственно-частного партнерства | B/06.7 | 7 |
| C | Управление и контроль подготовки и реализации проектов государственно-частного партнерства | 7 | Организация инициирования и планирования проекта государственно-частного партнерства | C/01.7 | 7 |
| Координация участников проекта государственно-частного партнерства | C/02.7 | 7 |
| Контроль и мониторинг реализации проекта государственно-частного партнерства | C/03.7 | 7 |

# Характеристика обобщенных трудовых функций

## Обобщенная трудовая функция «Подготовка проектов государственно-частного партнерства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Информационно-аналитическое Проведение подготовки проекта государственно-частного партнерства | | | | Код | | A | Уровень квалификации | | 6 |
|  | | | | | | | | | | | |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | |  | | |  | | |
|  | |  | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер профессионального стандарта | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Возможные наименования должностей, профессий | | Аналитик проектов государственно-частного партнерства  Специалист отдела проектов государственно-частного партнерства  Экономист  Юрисконсульт | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Требования к образованию и обучению | | Высшее образование – программы бакалавриата | | | | | | | | | |
| Требования к опыту практической работы | | - | | | | | | | | | |
| Особые условия допуска к работе | | - | | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации (не реже чем раз в три года) | | | | | | | | | |
| Дополнительные характеристики   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности | | ОКЗ | 2412 | Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям | | ЕКС[[3]](#endnote-3) | - | Экономист | | - | Юрисконсульт | | ОКПДТР[[4]](#endnote-4) | 27728 8 | Экономист | | 27931 5 | Юрисконсульт | | ОКСО[[5]](#endnote-5) | 2.09.03.03 | Прикладная информатика | | 5.38.03.01 | Экономика | | 5.38.03.02 | Менеджмент | | | | | | | | | | | | |

### Трудовая функция «Сбор и анализ первичной информации»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сбор и анализ первичной информации в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | Код | A/01.6 | | | Уровень (подуровень) квалификации | | | 6 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | | | |  | | |  | |
|  | |  | | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер  профессионального стандарта | | |
| Трудовые действия | | Сбор и анализ исходных данных, необходимых для оценки реализуемости проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Анализ российского и зарубежного опыта реализации аналогичных инвестиционных проектов государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Анализ рынка и отрасли в которой реализуется проект государственно-частного партнерства проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Проведение маркетинговых исследований по планируемому проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Определение необходимых нормативных и бюджетных предпосылок проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Оценка возможности получения сторонами соглашения дохода от реализации проекта | | | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов | | | | | | | | | | |
| Анализировать данные из множественных источников и оценивать качество и достоверность предоставленной информации по явным и неявным признакам | | | | | | | | | | |
| Планировать затраты для проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Осуществлять поиск информации по проекту государственно-частного партнерства / муниципально-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях потенциальных рынков для государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Оценивать конкурентоспособность предлагаемых проектов на потенциальных рынках | | | | | | | | | | |
| Анализировать документы стратегического планирования | | | | | | | | | | |
| Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению | | | | | | | | | | |
| Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования взаимных интересов проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Управлять рисками | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Основные источники и методы сбора и средства хранения, переработки маркетинговой информации | | | | | | | | | | |
| Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Особенности применения механизмов государственно-частного партнерства для различных отраслей народного хозяйства | | | | | | | | | | |
| Основные механизмы финансирования инвестиционных проектов государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Статистические и маркетинговые методы сбора, обработки, анализа и прогнозирования данных | | | | | | | | | | |
| Методы прогнозирования сбыта продукции и рынков | | | | | | | | | | |
| Инструменты проектного финансирования | | | | | | | | | | |
| Рынок капитала и его инструментарий | | | | | | | | | | |
| Система управление рисками | | | | | | | | | | |
| Методы расчета показателей эффективности государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | | | | |

### Трудовая функция «Технико-экономическое обоснование реализации проекта государственно-частного партнерства, включая финансовую модель»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Технико-экономическое обоснование реализации проекта государственно-частного партнерства, включая финансовую модель | | | | Код | A/02.6 | | | Уровень (подуровень) квалификации | | | 6 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | | | |  | | |  | |
|  | |  | | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер  профессионального стандарта | | |
| Трудовые действия | | Определение ключевых финансово-экономических параметров проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Оценка затрат, необходимых для реализации проекта в формате государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Оценка проекта с точки зрения эффективности применения механизма государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Оценка социально-экономической эффективности проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Оценка коммерческой эффективности проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Оценка эффективности участия в проекте государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Описание финансовых, коммерческих и налоговых рисков по проекту государственно-частного партнерства и выработка рекомендаций по управлению ими | | | | | | | | | | |
| Разработка финансовой модели проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать финансовые модели государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Интерпретировать результаты финансового моделирования и осуществлять презентацию выводов на основании финансовых моделей | | | | | | | | | | |
| Оценивать эффективность проектов на основе интегральной оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев | | | | | | | | | | |
| Описывать денежные потоки проекта, налоговые и иные обязательные платежи применительно к выбранной юридической схеме проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Определять показатели бюджетной эффективности (дисконтированный показатель бюджетной эффективности, индекс бюджетной эффективности, период окупаемости проекта для бюджета, период окупаемости проекта для бюджета, дисконтированный период окупаемости проекта для бюджета) | | | | | | | | | | |
| Определять показатели инвестиционной привлекательности проекта (чистая приведенная стоимость), простой период окупаемости, дисконтированный период окупаемости, внутренняя норма доходности. | | | | | | | | | | |
| Идентифицировать и анализировать риски | | | | | | | | | | |
| Анализировать данные из множественных источников и оценивать качество и достоверность предоставленной информации по явным и неявным признакам | | | | | | | | | | |
| Использовать эконометрические методы прогнозирования развития рынка на кратко, среднесрочную и долгосрочную перспективу | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Составлять и интерпретировать финансовую отчётность проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования взаимных интересов по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Управлять рисками | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать финансовые модели | | | | | | | | | | |
| Применять программное обеспечение (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) для работы с информацией на уровне опытного пользователя | | | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методы оценки социально-экономической эффективности проектов | | | | | | | | | | |
| Методы оценки коммерческой эффективности проекта | | | | | | | | | | |
| Методы оценки проекта с точки зрения эффективности применения механизма государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методы расчета эффективности финансовой модели | | | | | | | | | | |
| Основные механизмы финансирования инвестиционных проектов государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Инструменты проектного финансирования | | | | | | | | | | |
| Рынок капитала и его инструментарий | | | | | | | | | | |
| Особенности применения механизмов государственно-частного партнерства для различных отраслей народного хозяйства | | | | | | | | | | |
| Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Система управление рисками | | | | | | | | | | |
| Правила создания финансовых моделей | | | | | | | | | | |
| Налоговое и бюджетное законодательство Российской Федерации и нормы в части применения к государственно-частному партнерству | | | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | | | | |

### Трудовая функция «Формирование правовой модели реализации проекта государственно-частного партнерства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Формирование правовой модели реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | Код | | А/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | | 6 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | |  | | |  | |
|  | |  | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер  профессионального стандарта | | |
| Трудовые действия | | Анализ прав на имущество и правоустанавливающих документов проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | |
| Описание правовых рисков по проекту государственно-частного партнерства и выработка рекомендаций по управлению ими | | | | | | | | |
| Разработка юридической структуры отношений участников проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | |
| Определение порядка проведения переговоров с потенциальным частным партнером в целях обсуждения условий соглашения (при заключении соглашения без проведения конкурса на право заключения соглашения) | | | | | | | | |
| Анализ вопросов развития и доработки правоустанавливающих документов и локальной нормативной базы | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Определять обязательства сторон соглашения | | | | | | | | | |
| Определять порядок и сроки возмещения расходов сторон соглашения, в том числе в случае его досрочного прекращения | | | | | | | | | |
| Идентифицировать и анализировать правовые риски | | | | | | | | | |
| Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования взаимных интересов по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Разрабатывать правовые алгоритмы, модели, схемы по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Определять условие и порядок возникновения права частной собственности на объект соглашения | | | | | | | | | |
| Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования взаимных интересов по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Применять программное обеспечение (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) для работы с информацией на уровне опытного пользователя | | | | | | | | | |
| Управлять рисками | | | | | | | | | |
| Использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов | | | | | | | | | |
| Анализировать данные из множественных источников и оценивать качество и достоверность предоставленной информации по явным и неявным признакам | | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Особенности применения механизмов государственно-частного партнерства для различных отраслей народного хозяйства | | | | | | | | | |
| Налоговое и бюджетное законодательство в части применения к государственно-частному партнерству | | | | | | | | | |
| Законодательное регулирование критериев оценки конкурсных предложений | | | | | | | | | |
| Методические документы по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | |
| Система управление рисками | | | | | | | | | |
| Региональная нормативно-правовая база по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | |
| Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих сферу прорабатываемого проекта | | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | | |

### Трудовая функция «Разработка документации для реализации проекта государственно-частного партнерства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Разработка документации для реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | Код | A/04.6 | | | Уровень (подуровень) квалификации | | | 6 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | | | |  | | |  | |
|  | |  | | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер  профессионального стандарта | | |
|  | |  | | | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Подготовка обосновывающих материалов в рамках проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Проведение разработки Предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Проведение разработки Решения о реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Подготовка документов для организации и проведения конкурсных процедур по выбору частного партнера, в т.ч. конкурсной документации | | | | | | | | | | |
| Подготовка договорного обеспечения реализации проекта государственно-частного партнерства, включая проект соглашения | | | | | | | | | | |
| Подготовка проекта матрицы рисков проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разработка инвестиционного (информационного) меморандума по проекту | | | | | | | | | | |
| Оформление правоустанавливающих документов проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Разрабатывать критерии оценки конкурсных предложений по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать матрицу рисков по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Определять объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках реализации соглашения | | | | | | | | | | |
| Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования взаимных интересов по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению | | | | | | | | | | |
| Применять программное обеспечение (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) для работы с информацией на уровне опытного пользователя | | | | | | | | | | |
| Использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов | | | | | | | | | | |
| Управлять рисками | | | | | | | | | | |
| Анализировать данные из множественных источников и оценивать качество и достоверность предоставленной информации по явным и неявным признакам | | | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Технологии, методы и методики проведения анализа и систематизации документов и информации | | | | | | | | | | |
| Региональная нормативно-правовая база по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | | |
| Особенности применения механизмов государственно-частного партнерства для различных отраслей народного хозяйства | | | | | | | | | | |
| Базовые основы информатики, структурное построение информационных систем и особенности работы с ними | | | | | | | | | | |
| Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Система управление рисками | | | | | | | | | | |
| Нормативно-правовая база в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | | | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | | | | |

## Обобщенная трудовая функция «Проведение подготовки и реализации проектов государственно-частного партнерства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Организаци я подготовки и реализации проектов государственно-частного партнерства | | | | Код | | B | Уровень квалификации | | 7 |
|  | | | | | | | | | | | |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | |  | | |  | | |
|  | |  | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер профессионального стандарта | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Возможные наименования должностей, профессий | | Помощник руководителя проекта  Администратор проекта  Заместитель начальника департамента  Заместитель начальника управления  Заместитель начальника отдела  Заместитель руководителя проекта | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Требования к образованию и обучению | | Высшее образование – программы магистратуры или специалитета | | | | | | | | | |
| Требования к опыту практической работы | | - | | | | | | | | | |
| Особые условия допуска к работе | | - | | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации (не реже чем раз в три года) | | | | | | | | | |
| Дополнительные характеристики   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности | | ОКЗ | 2412 | Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям | | ЕКС | - | Экономист | | - | Юрисконсульт | | ОКПДТР | 27728 8 | Экономист | | 27931 5 | Юрисконсульт | | ОКСО | 2.09.04.03 | Прикладная информатика | | 5.38.04.01 | Экономика | | 5.38.04.08 | Финансы и кредит | | 5.38.04.02 | Менеджмент | | 5.38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | | 5.40.04.01 | Юриспруденция | | | | | | | | | | | | |

### Трудовая функция «Проведение общеорганизационной подготовки проекта государственно-частного партнерства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обеспечение общеорганизационной подготовки проекта государственно-частного партнерства | | | | Код | B/01.7 | | | Уровень (подуровень) квалификации | | 7 |
|  | | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | | | |  | |  | |
|  | |  | | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер  профессионального стандарта | |
|  | |  | | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Определение целевых показателей качества и эффективности проекта | | | | | | | | | |
| Разработка концепции проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Разработка паспорта (устава) проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Проведение планирования деятельности по проекту государственно-частного партнерства на всех этапах жизненного цикла проекта | | | | | | | | | |
| Разработка иерархической структуры работ проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Формирование пакета документов по проекту государственно-частного партнерства для принятия решения об участии в потенциальном проекте | | | | | | | | | |
| Разработка предварительной схемы распределения прав и обязанностей между потенциальными участниками проекта, матрицы рисков проекта и мероприятий по управлению рисками по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Проведение работы по подготовке конкурсной документации | | | | | | | | | |
| Проведение консультаций с потенциальными частными партнерами, инвесторами, консультантами и иными участниками проекта | | | | | | | | | |
| Проведение групповой работы и коммуникаций по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению | | | | | | | | | |
| Формулировать задачи проекта, устанавливать их взаимосвязи | | | | | | | | | |
| Готовить инвестиционный (информационный) меморандум по проекту | | | | | | | | | |
| Анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях рынка | | | | | | | | | |
| Составлять планы работ по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Разрабатывать структуру и содержание организационных документов по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Оценивать степень (уровень) риска по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Систематизировать большой объем разнообразной информации | | | | | | | | | |
| Анализировать принципиальные технические решения и технологии, предлагаемые для реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Организовывать групповую работу, коммуникации по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Вести переговоры с потенциальными интересантами по проекту ГЧП, с учетом специфики проекта, на всех стадиях жизненного цикла, в том числе с контрольно-надзорными органами | | | | | | | | | |
| Применять программное обеспечение (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) для работы с информацией на уровне опытного пользователя | | | | | | | | | |
| Управлять рисками | | | | | | | | | |
| Использовать основные прикладные программные средства и информационные технологии, применяемые в сфере управления проектами | | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Методики, используемые в проектном управлении для определения целей и постановки задач | | | | | | | | | |
| Основные механизмы финансирования инвестиционных проектов государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Инструменты проектного финансирования | | | | | | | | | |
| Системный анализ, теория принятия решений | | | | | | | | | |
| Методы и модели управления проектами | | | | | | | | | |
| Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов | | | | | | | | | |
| Методика оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения | | | | | | | | | |
| Особенности применения механизмов государственно-частного партнерства для различных отраслей народного хозяйства | | | | | | | | | |
| Методические документы по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | |
| Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Организационно-правовые формы государственно-частного партнерства | | | | | | | | | |
| Система управления рисками | | | | | | | | | |
| Принципы мотивации и управления персоналом | | | | | | | | | |
| Управление персоналом | | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | | | |

### Трудовая функция «Обеспеч

### юридической подготовки проекта государственно-частного партнерства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обеспечение юридической подготовки проекта государственно-частного партнерства | | | | Код | B/02.7 | | | Уровень (подуровень) квалификации | | | 7 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | | | |  | | |  | |
|  | |  | | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер  профессионального стандарта | | |
|  | |  | | | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Разработка технических заданий для выполнения работ по юридической подготовке проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Привлечение специалистов для правовой подготовки проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Проведение приемки результатов правовой подготовки проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов | | | | | | | | | | |
| Анализировать данные из множественных источников и оценивать качество и достоверность предоставленной информации по явным и неявным признакам | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Работать с конкурсной документацией и составлять проект соглашения | | | | | | | | | | |
| Осуществлять поиск специалистов внешних и внутренних для реализации правовой подготовки проекта | | | | | | | | | | |
| Осуществлять постановку задач, распределять функции внутри команды проекта | | | | | | | | | | |
| Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования взаимных интересов по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Осуществлять контроль деятельности специалистов внутри команды проекта | | | | | | | | | | |
| Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах | | | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Методические документы по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | | |
| Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Налоговое и бюджетное законодательство в части применения к государственно-частному партнерству | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовые формы государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Нормативно-правовая база субъектов Федерации по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | | |
| Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих сферу прорабатываемого проекта | | | | | | | | | | |
| Основные механизмы финансирования инвестиционных проектов государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Особенности применения механизмов государственно-частного партнерства для различных отраслей народного хозяйства | | | | | | | | | | |
| Системный анализ, теория принятия решений | | | | | | | | | | |
| Методы и модели управления проектами | | | | | | | | | | |
| Методики, используемые в проектном управлении для определения целей и постановки задач | | | | | | | | | | |
| Принципы мотивации и управления персоналом | | | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | | | | |

### Трудовая функция «Проведение финансово-экономической подготовки проекта государственно-частного партнерства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обеспечение финансово-экономической подготовки проекта государственно-частного партнерства | | | | Код | B/03.7 | | | Уровень (подуровень) квалификации | | | 7 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | | | |  | | |  | |
|  | |  | | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер  профессионального стандарта | | |
|  | |  | | | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Разработка технических заданий для выполнения работ по финансово-экономической подготовке проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Привлечение специалистов для финансово-экономической подготовки проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Проведение приемки результатов финансово-экономической подготовки проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Проведение финансового закрытия проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах | | | | | | | | | | |
| Анализировать данные из множественных источников и оценивать качество и достоверность предоставленной информации по явным и неявным признакам | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению | | | | | | | | | | |
| Оценивать эффективность проектов на основе интегральной оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Составлять планы работ по проекту по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях рынка | | | | | | | | | | |
| Управлять рисками | | | | | | | | | | |
| Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования взаимных интересов по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Оценивать денежные потоки проекта, налоговые и иные обязательные платежи применительно к выбранной юридической схеме проекта по государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Оценивать эффективность использования ресурсов по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Методические документы по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | | |
| Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Налоговое и бюджетное законодательство в части применения к государственно-частному партнерству | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовые формы государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методики, используемые в проектном управлении для определения целей и постановки задач | | | | | | | | | | |
| Особенности применения механизмов государственно-частного партнерства для различных отраслей народного хозяйства | | | | | | | | | | |
| Основные механизмы финансирования инвестиционных проектов государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Принципы мотивации и управления персоналом | | | | | | | | | | |
| Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов | | | | | | | | | | |
| Методики оценки затрат на подготовку земельного участка, проектирование, получение согласований, разрешений | | | | | | | | | | |
| Методы оценки социально-экономической эффективности проектов | | | | | | | | | | |
| Методы оценки коммерческой эффективности проекта | | | | | | | | | | |
| Методы оценки проекта с точки зрения эффективности применения механизма государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методы расчета эффективности финансовой модели | | | | | | | | | | |
| Методика оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения | | | | | | | | | | |
| Принципы оценки состояния земельного участка и объектов инфраструктуры, необходимых для реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Система управления рисками | | | | | | | | | | |
| Инструменты проектного финансирования | | | | | | | | | | |
| Рынок капитала и его инструментарий | | | | | | | | | | |
| Специфика коммерческого и финансового закрытия проектов | | | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | | | | |

### Трудовая функция «Проведение технической подготовки проекта государственно-частного партнерства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обеспечение технической подготовки проекта государственно-частного партнерства | | | | Код | B/04.7 | | | Уровень (подуровень) квалификации | | | 7 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | | | |  | | |  | |
|  | |  | | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер  профессионального стандарта | | |
|  | |  | | | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Разработка технических заданий для выполнения работ по технической подготовке проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Привлечение специалистов для технической подготовки проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Проведение приемки результатов технической подготовки проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Проведение технического аудита | | | | | | | | | | |
| Проведение выработки принципиальных технических решений, описание технологий, выбранных для реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Проведение разработки проектной и сметной документации и ее государственной экспертизы | | | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах | | | | | | | | | | |
| Анализировать данные из множественных источников и оценивать качество и достоверность предоставленной информации по явным и неявным признакам | | | | | | | | | | |
| Использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов | | | | | | | | | | |
| Составлять планы работ по проекту по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению | | | | | | | | | | |
| Проводить анализ технологических рисков и нормативных ограничений по проекту | | | | | | | | | | |
| Проводить анализ и оценку технических решений | | | | | | | | | | |
| Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования взаимных интересов по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Оценивать эффективность использования ресурсов по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Проводить анализ и оценку проектной, сметной и рабочей документации | | | | | | | | | | |
| Управлять рисками | | | | | | | | | | |
| Проводить анализ и оценку ТЭО проекта в технической части | | | | | | | | | | |
| Проводить анализ и оценку план-графика мероприятий по проекту | | | | | | | | | | |
| Проводить анализ и оценку результатов государственной экспертизы | | | | | | | | | | |
| Проводить анализ и оценку разделов конкурсной документации в технической части | | | | | | | | | | |
| Проводить анализ и оценку результатов технического аудита | | | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Методы и модели управления проектами | | | | | | | | | | |
| Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Технологические риски и технические нормативы | | | | | | | | | | |
| Основы построения сметной, проектной и рабочей документации | | | | | | | | | | |
| Основы организации производства, строительства | | | | | | | | | | |
| Основы технического контроля | | | | | | | | | | |
| Директивные и распорядительные документы, методические и нормативные материалы по вопросам выполняемой работы; перспективы технического развития и особенности деятельности | | | | | | | | | | |
| Методы исследования, правила и условия выполнения работ | | | | | | | | | | |
| Основные требования, предъявляемые к технической документации, материалам, изделиям | | | | | | | | | | |
| Стандарты, технические условия, положения и инструкции по составлению и оформлению технической документации | | | | | | | | | | |
| Методы проведения технических расчетов и определения экономической эффективности исследований и разработок; | | | | | | | | | | |
| Основы экономики, организации труда и управления | | | | | | | | | | |
| Система управление рисками | | | | | | | | | | |
| Требования охраны труда | | | | | | | | | | |
| Принципы мотивации и управления персоналом | | | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | | | | |

### Трудовая функция «Проведение процесса отбора частного партнера для реализации проекта государственно-частного партнерства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обеспечение процесса отбора частного партнера для реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | Код | B/05.7 | | | Уровень (подуровень) квалификации | | | 7 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | | | |  | | |  | |
|  | |  | | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер  профессионального стандарта | | |
|  | |  | | | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Подготовка закупочной документации | | | | | | | | | | |
| Составление планов и обоснование закупок | | | | | | | | | | |
| Проведение и осуществление процедуры отбора частного партнера | | | | | | | | | | |
| Проведение подготовки заявки на участие в закупке по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Формирование порядка оценки участников | | | | | | | | | | |
| Проведение экспертизы результатов отбора частного партнера | | | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Анализировать данные из множественных источников и оценивать качество и достоверность предоставленной информации по явным и неявным признакам | | | | | | | | | | |
| Организовывать работу конкурсной комиссии и подготовку конкурса | | | | | | | | | | |
| Технически обеспечивать деятельность закупочной комиссии | | | | | | | | | | |
| Управлять рисками | | | | | | | | | | |
| Использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов | | | | | | | | | | |
| Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах | | | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Особенности составления закупочной документации | | | | | | | | | | |
| Особенности ценообразования на рынке (по направлениям) | | | | | | | | | | |
| Методы определения и обоснования начальных максимальных цен контракта | | | | | | | | | | |
| Методы подготовки и проведения конкурсных процедур | | | | | | | | | | |
| Особенности применения механизмов государственно-частного партнерства для различных отраслей народного хозяйства | | | | | | | | | | |
| Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок | | | | | | | | | | |
| Основы гражданского, бюджетного, земельного, трудового и административного законодательства в части применения к закупкам | | | | | | | | | | |
| Основы антимонопольного и антикоррупционного законодательства в части применения к закупкам | | | | | | | | | | |
| Основы бухгалтерского учета в части применения к закупкам | | | | | | | | | | |
| Методы проведения переговоров | | | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | | | | |

### Трудовая функция «Подготовка проведения публичных процедур и информационной поддержки проекта государственно-частного партнерства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Подготовка проведения публичных процедур и информационной поддержки проекта государственно-частного партнерства | | | | Код | B/06.7 | | | Уровень (подуровень) квалификации | | | 7 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | | | |  | | |  | |
|  | |  | | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер  профессионального стандарта | | |
|  | |  | | | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Проведение подготовки проведения публичных слушаний по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Подготовка информационных и аналитических материалов по теме публичных слушаний | | | | | | | | | | |
| Привлечение информационных каналов для информирования о проекте на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | | | | | | | | | | |
| Обсуждение в прессе результатов проекта с получением обратной связи от нужной целевой аудитории и по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Анализировать данные из множественных источников и оценивать качество и достоверность предоставленной информации по явным и неявным признакам | | | | | | | | | | |
| Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению | | | | | | | | | | |
| Разработка и реализация коммуникационной стратегии | | | | | | | | | | |
| Управлять рисками | | | | | | | | | | |
| Организовывать публичные слушания | | | | | | | | | | |
| Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования взаимных интересов по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Определять ожидания и управлять ими | | | | | | | | | | |
| Разрешать конфликты для предотвращения деструктивных действий | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать информационные материалы, отчеты по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Подводить итоги, резюмировать и определять следующие шаги | | | | | | | | | | |
| Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах | | | | | | | | | | |
| Управлять рисками | | | | | | | | | | |
| Использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов | | | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Принципы организации публичных мероприятий и презентаций | | | | | | | | | | |
| Принципы, техники и приемы модерации публичных мероприятий | | | | | | | | | | |
| Инструменты осуществления публичных мероприятий | | | | | | | | | | |
| Принципы работы с аудиторией | | | | | | | | | | |
| Принципы работы с возражениями | | | | | | | | | | |
| Методические документы по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовые формы государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Основные механизмы финансирования инвестиционных проектов государственно-частного партнерства/муниципально-частное партнерство | | | | | | | | | | |
| Особенности применения механизмов государственно-частного партнерства для различных отраслей народного хозяйства | | | | | | | | | | |
| Принципы обработки больших массивов информации | | | | | | | | | | |
| Основные методы и технологии анализа информационного поля | | | | | | | | | | |
| Система управление рисками | | | | | | | | | | |
| Основы области связей с общественностью | | | | | | | | | | |
| Основы копирайтинга | | | | | | | | | | |
| Нормы и правила русского языка | | | | | | | | | | |
| Принципы и методы подготовки аналитических отчетов | | | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | | | | |

## Обобщенная трудовая функция «Управление работами по подготовке и реализации проектов государственно-частного партнерства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Управление и контроль подготовки и реализации проектов государственно-частного партнерства | | | | Код | | C | Уровень квалификации | | 7 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | |  | | |  | |
|  | |  | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | | | | | | | | | | |
| Возможные наименования должностей, профессий | | Начальник департамента  Начальник управления  Начальник отдела  Руководитель проекта | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Требования к образованию и обучению | | Высшее образование – программы магистратуры или специалитета | | | | | | | | |
| Требования к опыту практической работы | | - | | | | | | | | |
| Особые условия допуска к работе | | - | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации (не реже чем раз в три года) | | | | | | | | |
| Дополнительные характеристики   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности | | ОКЗ | 1211 | Управляющие финансовой деятельностью | | ЕКС | - | Экономист | | - | Юрисконсульт | | ОКПДТР | 27728 8 | Экономист | | 27931 5 | Юрисконсульт | | ОКСО | 2.09.04.03 | Прикладная информатика | |  | 5.38.04.01 | Экономика | |  | 5.38.04.08 | Финансы и кредит | |  | 5.38.04.02 | Менеджмент | |  | 5.38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | | | | | | | | | | | |

### Трудовая функция «Проведение иниирования и планирования проекта государственно-частного партнерства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Организация инициирования и планирования проекта государственно-частного партнерства | | | | Код | C/01.7 | | | Уровень (подуровень) квалификации | | | 7 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | | | |  | | |  | |
|  | |  | | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер  профессионального стандарта | | |
|  | |  | | | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Проведение оценки и структурирования проекта, в том числе инициативного предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Проведение подготовки и согласования документов проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Контроль подготовки конкурсной документации по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Определение сроков реализации проекта или порядка определения такого срока | | | | | | | | | | |
| Утверждение план-графика мероприятий по подготовке проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Проведение презентаций и обсуждения условий проекта государственно-частного партнерства с потенциальными частными партнерами | | | | | | | | | | |
| Проведение разработки и утверждения матрицы рисков проекта и мероприятий по управлению рисками по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Формулировать задачи проекта государственно-частного партнерства, устанавливать их взаимосвязи | | | | | | | | | | |
| Ставить задачи проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Мотивировать участников команды проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов | | | | | | | | | | |
| Управлять рисками | | | | | | | | | | |
| Использовать основные прикладные программные средства и информационные технологии, применяемые в сфере управления проектами государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Способы планирования и распределения работ в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Стандарты в области управления проектами государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Системный анализ, теория принятия решений | | | | | | | | | | |
| Теория управления рисками при реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методические документы по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | | |
| Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Основные механизмы финансирования инвестиционных проектов государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Инструменты проектного финансирования | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовые формы государственно-частного партнерства партнерства | | | | | | | | | | |
| Особенности применения механизмов государственно-частного партнерства для различных отраслей народного хозяйства | | | | | | | | | | |
| Основы административного законодательства и ответственности должностных лиц. | | | | | | | | | | |
| Основы управления персоналом | | | | | | | | | | |
| Система управление рисками | | | | | | | | | | |
| Стандарты в области документооборота | | | | | | | | | | |
| Основные прикладные программные средства, применяемые в сфере управления проектами государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | | | | |

### Трудовая функция «Координация участников проекта государственно-частного партнерства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Координация участников проекта государственно-частного партнерства | | | | Код | C/02.7 | | | Уровень (подуровень) квалификации | | | 7 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | | | |  | | |  | |
|  | |  | | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер  профессионального стандарта | | |
|  | |  | | | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Проведение работы проектной команды на всех этапах жизненного цикла проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Проведение проведения конкурсных процедур по выбору частного партнера государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Проведение заключения соглашения о государственно-частном партнерстве | | | | | | | | | | |
| Проведение работ по реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Проведение межведомственного взаимодействия в ходе всего жизненного цикла проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Проведение и проведение публичных слушаний по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Определение внутренних и внешних заинтересованных сторон проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Проведение процесса создания, сбора, распространения и хранения информации по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Мониторинг и контроль коммуникаций в ходе всего жизненного цикла проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Проведение консультаций с потенциальными частными партнерами, инвесторами, консультантами и иными участниками проекта. | | | | | | | | | | |
| Составление планов работ по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Составление штатной структуры проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разработка структуры и содержания организационных документов по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разработка системы мотиваций | | | | | | | | | | |
| Внедрение системы оповещения участников об изменениях | | | | | | | | | | |
| Проведение совещания по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Прогнозирование выполнения работ и их Проведение | | | | | | | | | | |
| Осуществление кадровых изменений в соответствии с прогрессом проекта | | | | | | | | | | |
| Анализ данных о факторах, ценах и тенденциях рынка | | | | | | | | | | |
| Анализ текущего состояния проекта | | | | | | | | | | |
| Ведение отчетности по контрактам и тендерам | | | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Организовывать систему контроля контрактов | | | | | | | | | | |
| Сравнивать фактические результаты со спецификациями и требованиями | | | | | | | | | | |
| Проводить финансовый аудит состояния проекта | | | | | | | | | | |
| Проводить техническую оценку качества продукта проекта | | | | | | | | | | |
| Внедрять корректирующие воздействия | | | | | | | | | | |
| Анализировать риски проекта | | | | | | | | | | |
| Управлять рисками | | | | | | | | | | |
| Выявлять и оценивать степень (уровень) риска по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать матрицу рисков по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать мероприятия по управлению рисками по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Управлять рисками проекта | | | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Планы стратегического развития публичных образований | | | | | | | | | | |
| Системный анализ, теория принятия решений | | | | | | | | | | |
| Методы и модели управления проектами | | | | | | | | | | |
| Теория управления рисками | | | | | | | | | | |
| Управление персоналом | | | | | | | | | | |
| Основные механизмы финансирования инвестиционных проектов государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Инструменты проектного финансирования | | | | | | | | | | |
| Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов | | | | | | | | | | |
| Рынок капитала и его инструментарий | | | | | | | | | | |
| Методика оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения | | | | | | | | | | |
| Система управление рисками | | | | | | | | | | |
| Параметры бюджета субъектов Российской Федерации или муниципальных образований | | | | | | | | | | |
| Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовые формы государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методические документы по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | | |
| Принципы оценки состояния земельного участка и объектов инфраструктуры, необходимых для реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Методики оценки затрат на подготовку земельного участка, проектирование, получение согласований, разрешений | | | | | | | | | | |
| Особенности применения механизмов государственно-частного партнерства для различных отраслей народного хозяйства | | | | | | | | | | |
| Практика по государственно-частному партнерству на территории Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| Международная практика по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | | | | |

### Трудовая функция «Контроль и мониторинг реализации проекта государственно-частного партнерства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Контроль и мониторинг реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | Код | C/03.7 | | | Уровень (подуровень) квалификации | | | 7 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | | | |  | | |  | |
|  | |  | | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер  профессионального стандарта | | |
|  | |  | | | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Разработка рабочего план-графика контроля исполнения контрактных обязательств по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Контроль исполнения контрактных обязательств и анализ причин по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Оценка соответствия промежуточных результатов проекта контрактным обязательствам по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Контроль текущих промежуточных результатов по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Проведение информационного взаимодействия по проекту государственно-частного партнерства между участниками проекта | | | | | | | | | | |
| Проведение межведомственной координации деятельности | | | | | | | | | | |
| Проведение корректировки контрактной документации по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Мониторинг и содействие в прохождении согласований и получении разрешений по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Мониторинг и управление исполнением государственных обязательств по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Проведение завершения проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Составление отчетов о ходе реализации проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Проведение работ по закрытию проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Подготовка результатов мониторинга реализации соглашения по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Подготовка отчетов о результатах проверок исполнения частным партнером обязательств по соглашению государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Управление рисками проекта государственно-частного партнерства на всех этапах жизненного цикла проекта | | | | | | | | | | |
| Работа в автоматизированных информационных системах упраления | | | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Прогнозировать ход выполнения работ по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Определять факторы, негативно влияющие на выполнение работ по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Оценивать эффективность использования ресурсов по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать, внедрять, контролировать и оценивать мероприятия по совершенствованию бизнес-процессов по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Управлять системой внедрения изменений | | | | | | | | | | |
| Анализировать эффективность работы системы управления изменений | | | | | | | | | | |
| Собирать и обрабатывать запросы и предложения на внесение изменений | | | | | | | | | | |
| Анализировать отклонения стоимости выполненных работ от сметы и бюджета | | | | | | | | | | |
| Управлять рисками | | | | | | | | | | |
| Выявлять причины отклонения проекта от заданных параметров | | | | | | | | | | |
| Анализировать отклонения от базового расписания | | | | | | | | | | |
| Оценивать работу системы управления коммуникациями | | | | | | | | | | |
| Анализировать эффективность работы команды проекта | | | | | | | | | | |
| Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Методы и модели управления проектами государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Системный анализ, теория принятия решений | | | | | | | | | | |
| Особенности применения механизмов государственно-частного партнерства для различных отраслей народного хозяйства | | | | | | | | | | |
| Методические документы по государственно-частному партнерству | | | | | | | | | | |
| Оценка эффективности и обоснования сравнительного преимущества проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Система управление рисками | | | | | | | | | | |
| Управление рисками проекта государственно-частного партнерства | | | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | | | | |

# Сведения о разработчиках профессионального стандарта

## Ответственная Проведение – разработчик

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «ЮФК-Консалтинг», г.Москва | | | |
| (наименование организации) | | | |
|  | Директор Гросс М.Н. |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |

## Наименования организаций – разработчиков

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Ассоциация участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных квалификаций», г.Москва |
| 2. | Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Финансовый университет), Российская Федерация, г. Москва |

1. Общероссийский классификатор занятий. [↑](#endnote-ref-1)
2. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. [↑](#endnote-ref-2)
3. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих [↑](#endnote-ref-3)
4. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов [↑](#endnote-ref-4)
5. Общероссийский классификатор специальностей по образованию [↑](#endnote-ref-5)