УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_2016 г. №\_\_\_

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

**Специалист в сфере управления проектами**

**государственно-частного партнерства**

|  |
| --- |
|  |
| Регистрационный номер |

**Содержание**

[I. Общие сведения 1](#_Toc479070598)

[II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 3](#_Toc479070599)

[III. Характеристика обобщенных трудовых функций 5](#_Toc479070600)

[3.1 Обобщенная трудовая функция «Подготовка проектов государственно-частного партнерства» 5](#_Toc479070601)

[3.2 Обобщенная трудовая функция «Проведение подготовки и реализации проектов государственно-частного партнерства» 12](#_Toc479070602)

[3.3 Обобщенная трудовая функция «Управление работами по подготовке и реализации проектов государственно-частного партнерства» 23](#_Toc479070603)

[4. Сведения об Проведениех-разработчиках профессионального стандарта 29](#_Toc479070605)

[4.1 Ответственная Проведение – разработчик 29](#_Toc479070606)

[4.2 Наименования организаций – разработчиков 29](#_Toc479070607)

# Общие сведения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Управление инвестиционными проектами с использованием механизма государственно-частного партнерства |  |  |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Проведение и Проведение эффективной подготовки и реализации инвестиционных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства |
|  |
| Группа занятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1211 | Управляющие финансовой деятельностью | 2412 | Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям  |

 |
| (код ОКЗ[[1]](#endnote-1)) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |
| 70.10 | Деятельность головных офисов |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 84.11 | Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера |
| 84.13 | Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности предприятий |
| (код ОКВЭД[[2]](#endnote-2)) | (наименование вида экономической деятельности) |

# Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | Наименование | уровень квалификации | Наименование | Код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Информационно-аналитическое Проведение подготовки проекта государственно-частного партнерства | 6 | Сбор и анализ первичной информации в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства | A/01.6 | 6 |
| Технико-экономическое обоснование реализации проекта государственно-частного партнерства, включая финансовую модель | A/02.6 | 6 |
| Формирование правовой модели реализации проекта государственно-частного партнерства | A/03.6 | 6 |
| Разработка документации для реализации проекта государственно-частного партнерства | A/04.6 | 6 |
| B | Проведение подготовки и реализации проектов государственно-частного партнерства | 7 | Обеспечение общеорганизационной подготовки проекта государственно-частного партнерства | B/01.7 | 7 |
| Обеспечение юридической подготовки проекта государственно-частного партнерства | B/02.7 | 7 |
| Обеспечение финансово-экономической подготовки проекта государственно-частного партнерства | B/03.7 | 7 |
| Обеспечение технической подготовки проекта государственно-частного партнерства | B/04.7 | 7 |
| Обеспечение процесса отбора частного партнера для реализации проекта государственно-частного партнерства | B/05.7 | 7 |
| Подготовка и проведение публичных процедур и информационной поддержки проекта государственно-частного партнерства | B/06.7 | 7 |
| C | Управление и контроль подготовки и реализации проектов государственно-частного партнерства | 7 | Организация инициирования и планирования проекта государственно-частного партнерства | C/01.7 | 7 |
| Координация участников проекта государственно-частного партнерства | C/02.7 | 7 |
| Контроль и мониторинг реализации проекта государственно-частного партнерства | C/03.7 | 7 |

# Характеристика обобщенных трудовых функций

## Обобщенная трудовая функция «Подготовка проектов государственно-частного партнерства»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Информационно-аналитическое Проведение подготовки проекта государственно-частного партнерства | Код | A | Уровень квалификации | 6 |
|  |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |
| Возможные наименования должностей, профессий | Аналитик проектов государственно-частного партнерстваСпециалист отдела проектов государственно-частного партнерстваЭкономистЮрисконсульт |
|  |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – программы бакалавриата  |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации (не реже чем раз в три года) |
| Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 2412 | Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям  |
| ЕКС[[3]](#endnote-3) | - | Экономист |
| - | Юрисконсульт |
| ОКПДТР[[4]](#endnote-4) | 27728 8 | Экономист |
| 27931 5 | Юрисконсульт |
| ОКСО[[5]](#endnote-5) | 2.09.03.03 | Прикладная информатика |
| 5.38.03.01 | Экономика |
| 5.38.03.02 | Менеджмент |

 |

### Трудовая функция «Сбор и анализ первичной информации»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сбор и анализ первичной информации в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства | Код | A/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Сбор и анализ исходных данных, необходимых для оценки реализуемости проекта государственно-частного партнерства |
| Анализ российского и зарубежного опыта реализации аналогичных инвестиционных проектов государственно-частного партнерства |
| Анализ рынка и отрасли в которой реализуется проект государственно-частного партнерства проекта государственно-частного партнерства |
| Проведение маркетинговых исследований по планируемому проекту государственно-частного партнерства  |
| Определение необходимых нормативных и бюджетных предпосылок проекта государственно-частного партнерства |
| Оценка возможности получения сторонами соглашения дохода от реализации проекта |
| Необходимые умения | Использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов |
| Анализировать данные из множественных источников и оценивать качество и достоверность предоставленной информации по явным и неявным признакам  |
| Планировать затраты для проекта государственно-частного партнерства |
| Осуществлять поиск информации по проекту государственно-частного партнерства / муниципально-частного партнерства |
| Анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях потенциальных рынков для государственно-частного партнерства  |
| Оценивать конкурентоспособность предлагаемых проектов на потенциальных рынках |
| Анализировать документы стратегического планирования |
| Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению |
| Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования взаимных интересов проекта государственно-частного партнерства |
| Разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по проекту государственно-частного партнерства |
| Управлять рисками |
| Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного партнерства |
| Необходимые знания | Основные источники и методы сбора и средства хранения, переработки маркетинговой информации |
| Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере государственно-частного партнерства |
| Особенности применения механизмов государственно-частного партнерства для различных отраслей народного хозяйства |
| Основные механизмы финансирования инвестиционных проектов государственно-частного партнерства |
| Статистические и маркетинговые методы сбора, обработки, анализа и прогнозирования данных |
| Методы прогнозирования сбыта продукции и рынков |
| Инструменты проектного финансирования |
| Рынок капитала и его инструментарий |
| Система управление рисками |
| Методы расчета показателей эффективности государственно-частного партнерства |
| Другие характеристики | - |

### Трудовая функция «Технико-экономическое обоснование реализации проекта государственно-частного партнерства, включая финансовую модель»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Технико-экономическое обоснование реализации проекта государственно-частного партнерства, включая финансовую модель | Код | A/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Определение ключевых финансово-экономических параметров проекта государственно-частного партнерства |
| Оценка затрат, необходимых для реализации проекта в формате государственно-частного партнерства |
| Оценка проекта с точки зрения эффективности применения механизма государственно-частного партнерства |
| Оценка социально-экономической эффективности проекта государственно-частного партнерства |
| Оценка коммерческой эффективности проекта государственно-частного партнерства |
| Оценка эффективности участия в проекте государственно-частного партнерства |
| Описание финансовых, коммерческих и налоговых рисков по проекту государственно-частного партнерства и выработка рекомендаций по управлению ими |
| Разработка финансовой модели проекта государственно-частного партнерства |
| Необходимые умения | Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению |
| Разрабатывать финансовые модели государственно-частного партнерства |
| Интерпретировать результаты финансового моделирования и осуществлять презентацию выводов на основании финансовых моделей |
| Оценивать эффективность проектов на основе интегральной оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев |
| Описывать денежные потоки проекта, налоговые и иные обязательные платежи применительно к выбранной юридической схеме проекта государственно-частного партнерства |
| Определять показатели бюджетной эффективности (дисконтированный показатель бюджетной эффективности, индекс бюджетной эффективности, период окупаемости проекта для бюджета, период окупаемости проекта для бюджета, дисконтированный период окупаемости проекта для бюджета) |
| Определять показатели инвестиционной привлекательности проекта (чистая приведенная стоимость), простой период окупаемости, дисконтированный период окупаемости, внутренняя норма доходности. |
| Идентифицировать и анализировать риски |
| Анализировать данные из множественных источников и оценивать качество и достоверность предоставленной информации по явным и неявным признакам |
| Использовать эконометрические методы прогнозирования развития рынка на кратко, среднесрочную и долгосрочную перспективу |
| Разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по проекту государственно-частного партнерства |
| Составлять и интерпретировать финансовую отчётность проекта государственно-частного партнерства |
| Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования взаимных интересов по проекту государственно-частного партнерства |
| Управлять рисками |
| Разрабатывать финансовые модели |
| Применять программное обеспечение (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) для работы с информацией на уровне опытного пользователя |
| Необходимые знания | Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов государственно-частного партнерства |
| Методы оценки социально-экономической эффективности проектов |
| Методы оценки коммерческой эффективности проекта |
| Методы оценки проекта с точки зрения эффективности применения механизма государственно-частного партнерства |
| Методы расчета эффективности финансовой модели |
| Основные механизмы финансирования инвестиционных проектов государственно-частного партнерства |
| Инструменты проектного финансирования |
| Рынок капитала и его инструментарий |
| Особенности применения механизмов государственно-частного партнерства для различных отраслей народного хозяйства |
| Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере государственно-частного партнерства |
| Система управление рисками |
| Правила создания финансовых моделей |
| Налоговое и бюджетное законодательство Российской Федерации и нормы в части применения к государственно-частному партнерству |
| Другие характеристики | - |

### Трудовая функция «Формирование правовой модели реализации проекта государственно-частного партнерства»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Формирование правовой модели реализации проекта государственно-частного партнерства | Код | А/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Анализ прав на имущество и правоустанавливающих документов проекта государственно-частного партнерства  |
| Описание правовых рисков по проекту государственно-частного партнерства и выработка рекомендаций по управлению ими |
| Разработка юридической структуры отношений участников проекта государственно-частного партнерства  |
| Определение порядка проведения переговоров с потенциальным частным партнером в целях обсуждения условий соглашения (при заключении соглашения без проведения конкурса на право заключения соглашения) |
| Анализ вопросов развития и доработки правоустанавливающих документов и локальной нормативной базы |
| Необходимые умения | Определять обязательства сторон соглашения  |
| Определять порядок и сроки возмещения расходов сторон соглашения, в том числе в случае его досрочного прекращения |
| Идентифицировать и анализировать правовые риски |
| Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования взаимных интересов по проекту государственно-частного партнерства |
| Разрабатывать правовые алгоритмы, модели, схемы по проекту государственно-частного партнерства |
| Определять условие и порядок возникновения права частной собственности на объект соглашения |
| Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного партнерства |
| Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования взаимных интересов по проекту государственно-частного партнерства |
| Применять программное обеспечение (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) для работы с информацией на уровне опытного пользователя |
| Управлять рисками |
| Использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов |
| Анализировать данные из множественных источников и оценивать качество и достоверность предоставленной информации по явным и неявным признакам |
| Необходимые знания | Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере государственно-частного партнерства |
| Особенности применения механизмов государственно-частного партнерства для различных отраслей народного хозяйства |
| Налоговое и бюджетное законодательство в части применения к государственно-частному партнерству |
| Законодательное регулирование критериев оценки конкурсных предложений |
| Методические документы по государственно-частному партнерству |
| Система управление рисками |
| Региональная нормативно-правовая база по государственно-частному партнерству |
| Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих сферу прорабатываемого проекта |
| Другие характеристики | - |

### Трудовая функция «Разработка документации для реализации проекта государственно-частного партнерства»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Разработка документации для реализации проекта государственно-частного партнерства | Код | A/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |  |
| Трудовые действия | Подготовка обосновывающих материалов в рамках проекта государственно-частного партнерства |
| Проведение разработки Предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства |
| Проведение разработки Решения о реализации проекта государственно-частного партнерства |
| Подготовка документов для организации и проведения конкурсных процедур по выбору частного партнера, в т.ч. конкурсной документации |
| Подготовка договорного обеспечения реализации проекта государственно-частного партнерства, включая проект соглашения |
| Подготовка проекта матрицы рисков проекта государственно-частного партнерства |
| Разработка инвестиционного (информационного) меморандума по проекту |
| Оформление правоустанавливающих документов проекта государственно-частного партнерства |
| Необходимые умения | Разрабатывать критерии оценки конкурсных предложений по проекту государственно-частного партнерства |
| Разрабатывать матрицу рисков по проекту государственно-частного партнерства |
| Определять объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках реализации соглашения |
| Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования взаимных интересов по проекту государственно-частного партнерства |
| Разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по проекту государственно-частного партнерства |
| Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного партнерства |
| Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению |
| Применять программное обеспечение (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) для работы с информацией на уровне опытного пользователя |
| Использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов |
| Управлять рисками |
| Анализировать данные из множественных источников и оценивать качество и достоверность предоставленной информации по явным и неявным признакам |
| Необходимые знания | Технологии, методы и методики проведения анализа и систематизации документов и информации |
| Региональная нормативно-правовая база по государственно-частному партнерству |
| Особенности применения механизмов государственно-частного партнерства для различных отраслей народного хозяйства |
| Базовые основы информатики, структурное построение информационных систем и особенности работы с ними |
| Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере государственно-частного партнерства |
| Система управление рисками |
| Нормативно-правовая база в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
| Другие характеристики | - |

## Обобщенная трудовая функция «Проведение подготовки и реализации проектов государственно-частного партнерства»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Организаци я подготовки и реализации проектов государственно-частного партнерства | Код | B | Уровень квалификации | 7 |
|  |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |
| Возможные наименования должностей, профессий | Помощник руководителя проектаАдминистратор проектаЗаместитель начальника департамента Заместитель начальника управленияЗаместитель начальника отдела Заместитель руководителя проекта |
|  |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – программы магистратуры или специалитета  |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации (не реже чем раз в три года) |
|  Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 2412 | Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям  |
| ЕКС | - | Экономист |
| - | Юрисконсульт |
| ОКПДТР | 27728 8 | Экономист |
| 27931 5 | Юрисконсульт |
| ОКСО | 2.09.04.03 | Прикладная информатика |
| 5.38.04.01 | Экономика |
| 5.38.04.08 | Финансы и кредит |
| 5.38.04.02 | Менеджмент |
| 5.38.04.04 | Государственное и муниципальное управление |
| 5.40.04.01 | Юриспруденция |

 |

### Трудовая функция «Проведение общеорганизационной подготовки проекта государственно-частного партнерства»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обеспечение общеорганизационной подготовки проекта государственно-частного партнерства | Код | B/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |  |
| Трудовые действия | Определение целевых показателей качества и эффективности проекта |
| Разработка концепции проекта государственно-частного партнерства |
| Разработка паспорта (устава) проекта государственно-частного партнерства |
| Проведение планирования деятельности по проекту государственно-частного партнерства на всех этапах жизненного цикла проекта |
| Разработка иерархической структуры работ проекта государственно-частного партнерства |
| Формирование пакета документов по проекту государственно-частного партнерства для принятия решения об участии в потенциальном проекте |
| Разработка предварительной схемы распределения прав и обязанностей между потенциальными участниками проекта, матрицы рисков проекта и мероприятий по управлению рисками по проекту государственно-частного партнерства |
| Проведение работы по подготовке конкурсной документации |
| Проведение консультаций с потенциальными частными партнерами, инвесторами, консультантами и иными участниками проекта |
| Проведение групповой работы и коммуникаций по проекту государственно-частного партнерства |
| Необходимые умения | Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению |
| Формулировать задачи проекта, устанавливать их взаимосвязи |
| Готовить инвестиционный (информационный) меморандум по проекту |
| Анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях рынка |
| Составлять планы работ по проекту государственно-частного партнерства |
| Разрабатывать структуру и содержание организационных документов по проекту государственно-частного партнерства |
| Оценивать степень (уровень) риска по проекту государственно-частного партнерства |
| Систематизировать большой объем разнообразной информации |
| Анализировать принципиальные технические решения и технологии, предлагаемые для реализации проекта государственно-частного партнерства |
| Организовывать групповую работу, коммуникации по проекту государственно-частного партнерства |
| Вести переговоры с потенциальными интересантами по проекту ГЧП, с учетом специфики проекта, на всех стадиях жизненного цикла, в том числе с контрольно-надзорными органами |
| Применять программное обеспечение (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) для работы с информацией на уровне опытного пользователя |
| Управлять рисками |
| Использовать основные прикладные программные средства и информационные технологии, применяемые в сфере управления проектами |
| Необходимые знания | Методики, используемые в проектном управлении для определения целей и постановки задач |
| Основные механизмы финансирования инвестиционных проектов государственно-частного партнерства |
| Инструменты проектного финансирования |
| Системный анализ, теория принятия решений |
| Методы и модели управления проектами |
| Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов |
| Методика оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения  |
| Особенности применения механизмов государственно-частного партнерства для различных отраслей народного хозяйства |
| Методические документы по государственно-частному партнерству |
| Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере государственно-частного партнерства |
| Организационно-правовые формы государственно-частного партнерства |
| Система управления рисками |
| Принципы мотивации и управления персоналом |
| Управление персоналом |
| Другие характеристики | - |

### Трудовая функция «Обеспеч

### юридической подготовки проекта государственно-частного партнерства»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обеспечение юридической подготовки проекта государственно-частного партнерства | Код | B/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |  |
| Трудовые действия | Разработка технических заданий для выполнения работ по юридической подготовке проекта государственно-частного партнерства |
| Привлечение специалистов для правовой подготовки проекта государственно-частного партнерства |
| Проведение приемки результатов правовой подготовки проекта государственно-частного партнерства |
| Необходимые умения  | Использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов |
| Анализировать данные из множественных источников и оценивать качество и достоверность предоставленной информации по явным и неявным признакам |
| Разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по проекту государственно-частного партнерства |
| Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного партнерства |
| Работать с конкурсной документацией и составлять проект соглашения |
| Осуществлять поиск специалистов внешних и внутренних для реализации правовой подготовки проекта |
| Осуществлять постановку задач, распределять функции внутри команды проекта |
| Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования взаимных интересов по проекту государственно-частного партнерства |
| Осуществлять контроль деятельности специалистов внутри команды проекта  |
| Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах |
| Необходимые знания | Методические документы по государственно-частному партнерству |
| Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере государственно-частного партнерства |
| Налоговое и бюджетное законодательство в части применения к государственно-частному партнерству |
| Организационно-правовые формы государственно-частного партнерства |
| Нормативно-правовая база субъектов Федерации по государственно-частному партнерству |
| Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих сферу прорабатываемого проекта |
| Основные механизмы финансирования инвестиционных проектов государственно-частного партнерства |
| Особенности применения механизмов государственно-частного партнерства для различных отраслей народного хозяйства |
| Системный анализ, теория принятия решений |
| Методы и модели управления проектами |
| Методики, используемые в проектном управлении для определения целей и постановки задач |
| Принципы мотивации и управления персоналом |
| Другие характеристики | - |

### Трудовая функция «Проведение финансово-экономической подготовки проекта государственно-частного партнерства»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обеспечение финансово-экономической подготовки проекта государственно-частного партнерства | Код | B/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |  |
| Трудовые действия | Разработка технических заданий для выполнения работ по финансово-экономической подготовке проекта государственно-частного партнерства |
| Привлечение специалистов для финансово-экономической подготовки проекта государственно-частного партнерства |
| Проведение приемки результатов финансово-экономической подготовки проекта государственно-частного партнерства |
| Проведение финансового закрытия проекта государственно-частного партнерства  |
| Необходимые умения | Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах  |
| Анализировать данные из множественных источников и оценивать качество и достоверность предоставленной информации по явным и неявным признакам |
| Разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по проекту государственно-частного партнерства |
| Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного партнерства |
| Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению |
| Оценивать эффективность проектов на основе интегральной оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев по проекту государственно-частного партнерства |
| Составлять планы работ по проекту по проекту государственно-частного партнерства |
| Анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях рынка  |
| Управлять рисками |
| Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования взаимных интересов по проекту государственно-частного партнерства |
| Оценивать денежные потоки проекта, налоговые и иные обязательные платежи применительно к выбранной юридической схеме проекта по государственно-частного партнерства |
| Оценивать эффективность использования ресурсов по проекту государственно-частного партнерства |
| Необходимые знания | Методические документы по государственно-частному партнерству |
| Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере государственно-частного партнерства |
| Налоговое и бюджетное законодательство в части применения к государственно-частному партнерству |
| Организационно-правовые формы государственно-частного партнерства |
| Методики, используемые в проектном управлении для определения целей и постановки задач |
| Особенности применения механизмов государственно-частного партнерства для различных отраслей народного хозяйства |
| Основные механизмы финансирования инвестиционных проектов государственно-частного партнерства |
| Принципы мотивации и управления персоналом |
| Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов |
| Методики оценки затрат на подготовку земельного участка, проектирование, получение согласований, разрешений |
| Методы оценки социально-экономической эффективности проектов |
| Методы оценки коммерческой эффективности проекта |
| Методы оценки проекта с точки зрения эффективности применения механизма государственно-частного партнерства |
| Методы расчета эффективности финансовой модели |
| Методика оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения  |
| Принципы оценки состояния земельного участка и объектов инфраструктуры, необходимых для реализации проекта государственно-частного партнерства |
| Система управления рисками |
| Инструменты проектного финансирования |
| Рынок капитала и его инструментарий |
| Специфика коммерческого и финансового закрытия проектов |
| Другие характеристики | - |

### Трудовая функция «Проведение технической подготовки проекта государственно-частного партнерства»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обеспечение технической подготовки проекта государственно-частного партнерства | Код | B/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |  |
| Трудовые действия | Разработка технических заданий для выполнения работ по технической подготовке проекта государственно-частного партнерства |
| Привлечение специалистов для технической подготовки проекта государственно-частного партнерства |
| Проведение приемки результатов технической подготовки проекта государственно-частного партнерства |
| Проведение технического аудита |
| Проведение выработки принципиальных технических решений, описание технологий, выбранных для реализации проекта государственно-частного партнерства |
| Проведение разработки проектной и сметной документации и ее государственной экспертизы |
| Необходимые умения | Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах  |
| Анализировать данные из множественных источников и оценивать качество и достоверность предоставленной информации по явным и неявным признакам |
| Использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов |
| Составлять планы работ по проекту по проекту государственно-частного партнерства |
| Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению |
| Проводить анализ технологических рисков и нормативных ограничений по проекту  |
| Проводить анализ и оценку технических решений  |
| Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования взаимных интересов по проекту государственно-частного партнерства |
| Оценивать эффективность использования ресурсов по проекту государственно-частного партнерства |
| Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного партнерства |
| Проводить анализ и оценку проектной, сметной и рабочей документации  |
| Управлять рисками |
| Проводить анализ и оценку ТЭО проекта в технической части  |
| Проводить анализ и оценку план-графика мероприятий по проекту  |
| Проводить анализ и оценку результатов государственной экспертизы  |
| Проводить анализ и оценку разделов конкурсной документации в технической части  |
| Проводить анализ и оценку результатов технического аудита  |
| Необходимые знания | Методы и модели управления проектами |
| Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере государственно-частного партнерства |
| Технологические риски и технические нормативы  |
| Основы построения сметной, проектной и рабочей документации  |
| Основы организации производства, строительства  |
| Основы технического контроля  |
| Директивные и распорядительные документы, методические и нормативные материалы по вопросам выполняемой работы; перспективы технического развития и особенности деятельности |
| Методы исследования, правила и условия выполнения работ |
| Основные требования, предъявляемые к технической документации, материалам, изделиям  |
| Стандарты, технические условия, положения и инструкции по составлению и оформлению технической документации |
| Методы проведения технических расчетов и определения экономической эффективности исследований и разработок; |
| Основы экономики, организации труда и управления |
| Система управление рисками |
| Требования охраны труда |
| Принципы мотивации и управления персоналом |
| Другие характеристики | - |

### Трудовая функция «Проведение процесса отбора частного партнера для реализации проекта государственно-частного партнерства»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обеспечение процесса отбора частного партнера для реализации проекта государственно-частного партнерства | Код | B/05.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |  |
| Трудовые действия | Подготовка закупочной документации |
| Составление планов и обоснование закупок |
| Проведение и осуществление процедуры отбора частного партнера |
| Проведение подготовки заявки на участие в закупке по проекту государственно-частного партнерства |
| Формирование порядка оценки участников |
| Проведение экспертизы результатов отбора частного партнера |
| Необходимые умения | Анализировать данные из множественных источников и оценивать качество и достоверность предоставленной информации по явным и неявным признакам |
| Организовывать работу конкурсной комиссии и подготовку конкурса |
| Технически обеспечивать деятельность закупочной комиссии  |
| Управлять рисками |
| Использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов |
| Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах |
| Необходимые знания | Особенности составления закупочной документации |
| Особенности ценообразования на рынке (по направлениям) |
| Методы определения и обоснования начальных максимальных цен контракта |
| Методы подготовки и проведения конкурсных процедур |
| Особенности применения механизмов государственно-частного партнерства для различных отраслей народного хозяйства |
| Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок |
| Основы гражданского, бюджетного, земельного, трудового и административного законодательства в части применения к закупкам |
| Основы антимонопольного и антикоррупционного законодательства в части применения к закупкам |
| Основы бухгалтерского учета в части применения к закупкам |
| Методы проведения переговоров |
| Другие характеристики | - |

### Трудовая функция «Подготовка проведения публичных процедур и информационной поддержки проекта государственно-частного партнерства»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Подготовка проведения публичных процедур и информационной поддержки проекта государственно-частного партнерства | Код | B/06.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |  |
| Трудовые действия | Проведение подготовки проведения публичных слушаний по проекту государственно-частного партнерства |
| Подготовка информационных и аналитических материалов по теме публичных слушаний |
| Привлечение информационных каналов для информирования о проекте на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
| Обсуждение в прессе результатов проекта с получением обратной связи от нужной целевой аудитории и по проекту государственно-частного партнерства |
| Необходимые умения | Анализировать данные из множественных источников и оценивать качество и достоверность предоставленной информации по явным и неявным признакам |
| Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению |
| Разработка и реализация коммуникационной стратегии  |
| Управлять рисками |
| Организовывать публичные слушания |
| Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования взаимных интересов по проекту государственно-частного партнерства |
| Определять ожидания и управлять ими |
| Разрешать конфликты для предотвращения деструктивных действий |
| Разрабатывать информационные материалы, отчеты по проекту государственно-частного партнерства |
| Подводить итоги, резюмировать и определять следующие шаги |
| Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах |
| Управлять рисками |
| Использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов |
| Необходимые знания | Принципы организации публичных мероприятий и презентаций |
| Принципы, техники и приемы модерации публичных мероприятий  |
| Инструменты осуществления публичных мероприятий  |
| Принципы работы с аудиторией  |
| Принципы работы с возражениями  |
| Методические документы по государственно-частному партнерству |
| Организационно-правовые формы государственно-частного партнерства |
| Основные механизмы финансирования инвестиционных проектов государственно-частного партнерства/муниципально-частное партнерство |
| Особенности применения механизмов государственно-частного партнерства для различных отраслей народного хозяйства |
| Принципы обработки больших массивов информации |
| Основные методы и технологии анализа информационного поля |
| Система управление рисками |
| Основы области связей с общественностью  |
| Основы копирайтинга  |
| Нормы и правила русского языка  |
| Принципы и методы подготовки аналитических отчетов |
| Другие характеристики | - |

## Обобщенная трудовая функция «Управление работами по подготовке и реализации проектов государственно-частного партнерства»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Управление и контроль подготовки и реализации проектов государственно-частного партнерства | Код | C | Уровень квалификации | 7 |
|  |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |
| Возможные наименования должностей, профессий | Начальник департамента Начальник управленияНачальник отдела Руководитель проекта |
|  |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – программы магистратуры или специалитета  |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации (не реже чем раз в три года) |
| Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 1211 | Управляющие финансовой деятельностью |
| ЕКС | - | Экономист |
| - | Юрисконсульт |
| ОКПДТР | 27728 8 | Экономист |
| 27931 5 | Юрисконсульт |
| ОКСО | 2.09.04.03 | Прикладная информатика |
|  | 5.38.04.01 | Экономика |
|  | 5.38.04.08 | Финансы и кредит |
|  | 5.38.04.02 | Менеджмент |
|  | 5.38.04.04 | Государственное и муниципальное управление |

 |

### Трудовая функция «Проведение иниирования и планирования проекта государственно-частного партнерства»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Организация инициирования и планирования проекта государственно-частного партнерства | Код | C/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |  |
| Трудовые действия  | Проведение оценки и структурирования проекта, в том числе инициативного предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства |
|  Проведение подготовки и согласования документов проекта государственно-частного партнерства |
|  Контроль подготовки конкурсной документации по проекту государственно-частного партнерства |
| Определение сроков реализации проекта или порядка определения такого срока |
| Утверждение план-графика мероприятий по подготовке проекта государственно-частного партнерства |
| Проведение презентаций и обсуждения условий проекта государственно-частного партнерства с потенциальными частными партнерами |
| Проведение разработки и утверждения матрицы рисков проекта и мероприятий по управлению рисками по проекту государственно-частного партнерства |
| Необходимые умения | Формулировать задачи проекта государственно-частного партнерства, устанавливать их взаимосвязи |
| Ставить задачи проекта государственно-частного партнерства |
| Мотивировать участников команды проекта государственно-частного партнерства |
| Использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов |
| Управлять рисками |
| Использовать основные прикладные программные средства и информационные технологии, применяемые в сфере управления проектами государственно-частного партнерства |
| Необходимые знания | Способы планирования и распределения работ в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства |
| Стандарты в области управления проектами государственно-частного партнерства |
| Системный анализ, теория принятия решений |
| Теория управления рисками при реализации проекта государственно-частного партнерства |
| Методические документы по государственно-частному партнерству |
| Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов государственно-частного партнерства |
| Основные механизмы финансирования инвестиционных проектов государственно-частного партнерства |
| Инструменты проектного финансирования |
| Организационно-правовые формы государственно-частного партнерства партнерства |
| Особенности применения механизмов государственно-частного партнерства для различных отраслей народного хозяйства |
| Основы административного законодательства и ответственности должностных лиц. |
| Основы управления персоналом |
| Система управление рисками |
| Стандарты в области документооборота |
| Основные прикладные программные средства, применяемые в сфере управления проектами государственно-частного партнерства |
| Другие характеристики | - |

### Трудовая функция «Координация участников проекта государственно-частного партнерства»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Координация участников проекта государственно-частного партнерства | Код | C/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |  |
| Трудовые действия | Проведение работы проектной команды на всех этапах жизненного цикла проекта государственно-частного партнерства |
| Проведение проведения конкурсных процедур по выбору частного партнера государственно-частного партнерства |
| Проведение заключения соглашения о государственно-частном партнерстве |
| Проведение работ по реализации проекта государственно-частного партнерства |
| Проведение межведомственного взаимодействия в ходе всего жизненного цикла проекта государственно-частного партнерства |
| Проведение и проведение публичных слушаний по проекту государственно-частного партнерства |
| Определение внутренних и внешних заинтересованных сторон проекта государственно-частного партнерства |
| Проведение процесса создания, сбора, распространения и хранения информации по проекту государственно-частного партнерства |
| Мониторинг и контроль коммуникаций в ходе всего жизненного цикла проекта государственно-частного партнерства |
| Проведение консультаций с потенциальными частными партнерами, инвесторами, консультантами и иными участниками проекта. |
| Составление планов работ по проекту государственно-частного партнерства |
| Составление штатной структуры проекта государственно-частного партнерства |
| Разработка структуры и содержания организационных документов по проекту государственно-частного партнерства |
| Разработка системы мотиваций |
| Внедрение системы оповещения участников об изменениях |
| Проведение совещания по проекту государственно-частного партнерства |
| Прогнозирование выполнения работ и их Проведение |
| Осуществление кадровых изменений в соответствии с прогрессом проекта |
| Анализ данных о факторах, ценах и тенденциях рынка  |
| Анализ текущего состояния проекта |
| Ведение отчетности по контрактам и тендерам |
| Необходимые умения | Организовывать систему контроля контрактов |
| Сравнивать фактические результаты со спецификациями и требованиями |
| Проводить финансовый аудит состояния проекта |
| Проводить техническую оценку качества продукта проекта |
| Внедрять корректирующие воздействия |
| Анализировать риски проекта |
| Управлять рисками |
| Выявлять и оценивать степень (уровень) риска по проекту государственно-частного партнерства |
| Разрабатывать матрицу рисков по проекту государственно-частного партнерства |
| Разрабатывать мероприятия по управлению рисками по проекту государственно-частного партнерства |
| Управлять рисками проекта |
| Необходимые знания | Планы стратегического развития публичных образований |
| Системный анализ, теория принятия решений |
| Методы и модели управления проектами |
| Теория управления рисками |
| Управление персоналом |
| Основные механизмы финансирования инвестиционных проектов государственно-частного партнерства |
| Инструменты проектного финансирования |
| Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов |
| Рынок капитала и его инструментарий |
| Методика оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения  |
| Система управление рисками |
| Параметры бюджета субъектов Российской Федерации или муниципальных образований |
| Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере государственно-частного партнерства |
| Организационно-правовые формы государственно-частного партнерства |
| Методические документы по государственно-частному партнерству |
| Принципы оценки состояния земельного участка и объектов инфраструктуры, необходимых для реализации проекта государственно-частного партнерства |
| Методики оценки затрат на подготовку земельного участка, проектирование, получение согласований, разрешений |
| Особенности применения механизмов государственно-частного партнерства для различных отраслей народного хозяйства |
| Практика по государственно-частному партнерству на территории Российской Федерации |
| Международная практика по государственно-частному партнерству |
| Другие характеристики | - |

### Трудовая функция «Контроль и мониторинг реализации проекта государственно-частного партнерства»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Контроль и мониторинг реализации проекта государственно-частного партнерства | Код | C/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |  |
| Трудовые действия | Разработка рабочего план-графика контроля исполнения контрактных обязательств по проекту государственно-частного партнерства |
| Контроль исполнения контрактных обязательств и анализ причин по проекту государственно-частного партнерства |
| Оценка соответствия промежуточных результатов проекта контрактным обязательствам по проекту государственно-частного партнерства |
| Контроль текущих промежуточных результатов по проекту государственно-частного партнерства |
| Проведение информационного взаимодействия по проекту государственно-частного партнерства между участниками проекта |
| Проведение межведомственной координации деятельности  |
| Проведение корректировки контрактной документации по проекту государственно-частного партнерства |
| Мониторинг и содействие в прохождении согласований и получении разрешений по проекту государственно-частного партнерства |
| Мониторинг и управление исполнением государственных обязательств по проекту государственно-частного партнерства |
| Проведение завершения проекта государственно-частного партнерства |
| Составление отчетов о ходе реализации проекта государственно-частного партнерства |
| Проведение работ по закрытию проекта государственно-частного партнерства |
| Подготовка результатов мониторинга реализации соглашения по проекту государственно-частного партнерства |
| Подготовка отчетов о результатах проверок исполнения частным партнером обязательств по соглашению государственно-частного партнерства |
| Управление рисками проекта государственно-частного партнерства на всех этапах жизненного цикла проекта |
| Работа в автоматизированных информационных системах упраления |
| Необходимые умения | Прогнозировать ход выполнения работ по проекту государственно-частного партнерства |
| Определять факторы, негативно влияющие на выполнение работ по проекту государственно-частного партнерства |
| Оценивать эффективность использования ресурсов по проекту государственно-частного партнерства |
| Разрабатывать, внедрять, контролировать и оценивать мероприятия по совершенствованию бизнес-процессов по проекту государственно-частного партнерства |
| Управлять системой внедрения изменений |
| Анализировать эффективность работы системы управления изменений |
| Собирать и обрабатывать запросы и предложения на внесение изменений |
| Анализировать отклонения стоимости выполненных работ от сметы и бюджета |
| Управлять рисками |
| Выявлять причины отклонения проекта от заданных параметров |
| Анализировать отклонения от базового расписания |
| Оценивать работу системы управления коммуникациями |
| Анализировать эффективность работы команды проекта |
| Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного партнерства |
| Необходимые знания | Методы и модели управления проектами государственно-частного партнерства |
| Системный анализ, теория принятия решений |
| Особенности применения механизмов государственно-частного партнерства для различных отраслей народного хозяйства |
| Методические документы по государственно-частному партнерству |
| Оценка эффективности и обоснования сравнительного преимущества проекта государственно-частного партнерства |
| Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере государственно-частного партнерства |
| Система управление рисками |
| Управление рисками проекта государственно-частного партнерства |
| Другие характеристики | - |

# Сведения о разработчиках профессионального стандарта

## Ответственная Проведение – разработчик

|  |
| --- |
| ООО «ЮФК-Консалтинг», г.Москва |
| (наименование организации) |
|  | Директор Гросс М.Н. |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |

## Наименования организаций – разработчиков

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Ассоциация участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных квалификаций», г.Москва |
| 2. | Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Финансовый университет), Российская Федерация, г. Москва |

1. Общероссийский классификатор занятий. [↑](#endnote-ref-1)
2. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. [↑](#endnote-ref-2)
3. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих [↑](#endnote-ref-3)
4. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов [↑](#endnote-ref-4)
5. Общероссийский классификатор специальностей по образованию [↑](#endnote-ref-5)